REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Vukovarska 148b, Split

OIB: 54045399638

DOKUMENTACIJA O NABAVI

- NACRT -

#### za projekt sufinanciran sredstvima

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020

#### u okviru Kohezijskog fonda

USLUGE STRUČNOG NADZORA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

PRETHODNO SAVJETOVANJE

#### KNJIGA 1

#### UPUTE PONUDITELJIMA

Evidencijski broj nabave: VV-01/18

Split, ožujka 2018. godine

#### SADRŽAJ

Ova Dokumentacija o nabavi se sastoji od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA

Knjiga 2 PRIJEDLOG UGOVORA

#### KNJIGA 1

- UPUTE PONUDITELJIMA

- Opći podaci

- Podaci o predmetu nabave

- Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

- Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

- Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

- Podaci o ponudi

- Ostale odredbe

- Projektni zadatak

- OBRASCI ZA IZRADU PONUDE

OBRAZAC 1. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

OBRAZAC 2. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan izvan Republike Hrvatske

OBRAZAC 3. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. –poslovni nastan izvan Republike Hrvatske

OBRAZAC 4. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 254. stavak 1. točka 2. –poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

OBRAZAC 5. Izjava o integritetu

OBRAZAC 6. Izjava o ukupnom godišnjem prometu

OBRAZAC 7. Popis glavnih pruženih usluga

OBRAZAC 8. Izjava ponuditelja o raspolaganju stručnjacima koji će biti angažirani u okviru projekta

OBRAZAC 9. Izjava stručnjaka o sudjelovanju u projektu

OBRAZAC 10. Izjava o ustupanju resursa

OBRAZAC 11. Životopis i iskustvo stručnjaka

OBRAZAC 12. Jamstvo za ozbiljnost ponude

- PRILOZI

- Prilog 1. Podloge

- Prilog 2. ESPD Obrazac

Sadržaj

1.	OPĆI PODACI	6

1.1.	Mjerodavno pravo	6

1.2.	Podaci o naručitelju	6

1.3.	Osoba zadužene za kontakt	6

1.4.	Evidencijski broj nabave	7

1.5.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa	7

1.6.	Vrsta postupka javne nabave	7

1.7.	Procijenjena vrijednost nabave	7

1.8.	Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)	7

1.9.	Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	7

1.10.	Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave	8

1.11.	Navod provodi li se elektronička dražba	8

2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	9

2.1.	Opis predmeta nabave i projektni zadatak	9

2.2.	Količina predmeta nabave	9

2.3.	Troškovnik	9

2.4.	Mjesto pružanja usluge	10

2.5.	Rok izvršenja usluge	10

2.6.	Opcije i moguća obnavljanja ugovora	11

3.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	12

3.1.	Razlozi isključenja	12

4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	17

4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	17

4.2.	Ekonomska i financijska sposobnost	17

4.3.	Tehnička i stručna sposobnost	19

5.	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI- ESPD OBRAZAC	28

5.1.	Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta	28

5.2.	U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi.	29

6.	PODACI O PONUDI	31

6.1.	Sadržaj i način izrade ponude	31

6.2.	Način dostave ponude	31

6.3.	Izmjena, dopuna i povlačenje elektronički dostavljenih ponuda	33

6.4.	Varijante ponude	34

6.5.	Način određivanja cijene ponude	34

6.6.	Valuta ponude	34

6.7.	Kriterij za odabir ponude	34

6.8.	Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda	36

6.9.	Rok valjanosti ponude	37

6.10.	Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje Ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.	37

7.	OSTALE ODREDBE	38

7.1.	Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi	38

7.2.	Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata	38

7.3.	Odredbe koje se odnose na podugovaratelje	39

7.4.	Podaci o imenovanim podugovarateljima	39

7.5.	Plaćanje podugovarateljima	40

7.6.	Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	40

7.7.	Novčani polog	42

7.8.	Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	42

7.9.	Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima	43

7.10.	Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora	43

7.11.	Uvjeti i zahtjevi po posebnim propisima	45

7.12.	Opseg i priroda mogućih izmjena ugovora	45

7.13.	Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju	46

7.14.	Rok, način i uvjeti plaćanja	46

7.15.	Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	46

7.16.	Završetak postupka javne nabave	47

7.17.	Nacrt ugovora	47

7.18.	Uvid u ponude	47

7.19.	Tajnost podataka	47

7.20.	Trošak sudjelovanja i preuzimanje dokumentacije o nabavi	48

7.21.	Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena Dokumentacije o nabavi	49

7.22.	Integritet ili načelo savjesnosti i poštenja	49

7.23.	Za sve što nije regulirano ovim Uputama Ponuditeljima za izradu ponude, primjenjivat će se odredbe ZJN 2016.	49

8.	PROJEKTNI ZADATAK	50

8.1.	Uvod	50

8.2.	Ciljevi projekta izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom i svrha Ugovora o uslugama stručnog nadzora	51

8.3.	Obveze Izvršitelja	51

8.4.	Opseg usluga	52

8.5.	Upravljanje projektom	65

8.6.	Trajanje Ugovora	66

8.7.	Ostali zahtjevi	66

8.8.	Izvještavanje	69

9.	OBRAZAC 1. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj	73

10.	OBRAZAC 2. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan izvan Republike Hrvatske	75

11.	OBRAZAC 3. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan izvan Republike Hrvatske	77

12.	OBRAZAC 4. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 254. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta	78

13.	OBRAZAC 5. Izjava o integritetu	79

14.	OBRAZAC 6. Izjava o ukupnom godišnjem prometu	80

15.	OBRAZAC 7. Popis glavnih pruženih usluga	81

16.	OBRAZAC 8. Izjava Ponuditelja o raspolaganju ključnim stručnjacima koji će biti angažirani u okviru projekta	82

17.	OBRAZAC 9. Izjava ključnih stručnjaka o sudjelovanju u projektu	83

18.	OBRAZAC 10. Izjava o ustupanju resursa	84

19.	OBRAZAC 11. Životopis i iskustvo ključnih stručnjaka	85

20.	OBRAZAC 12. Jamstvo za ozbiljnost ponude	88

21.	Prilog 1 – Podloge	89

21.1.	Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije	89

22.	Prilog 2 – ESPD Obrazac	91

- UPUTE PONUDITELJIMA

Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu. Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

# OPĆI PODACI

## Mjerodavno pravo

Mjerodavno pravo za postupak nabave je Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) i prateći podzakonski propisi u skladu s odredbom članka 446. ZJN 2016, posebice Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ br. 65/17).

## Podaci o naručitelju

Naručitelj je Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, 21000 Split

Odgovorna osoba Naručitelja: Tomislav Šuta

OIB: 54045399638

IBAN: HR9823300031100395233

Splitska banka, OTP grupa

Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split

Swift (BIC) SOGEHR22

Naručitelj je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Broj telefona: +385 (0)21 680 821

Broj telefaksa: +385(0)21 490 942

Internetska stranica: http://rcco.hr/

Adresa elektroničke pošte: info@rcco.hr

U smislu propisa o javnoj nabavi Naručitelj je javni naručitelj.

## Osoba zadužene za kontakt

Osoba koja je zadužena za komunikaciju je Miho Prce, dipl.iur.

Adresa elektroničke pošte: info@rcco.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i Naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi Oglasnika: https://eojn.nn.hr.

## Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj nabave: VV-01/18.

## Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. ZJN 2016 u trenutku objave Dokumentacije o nabavi (dalje: Dokumentacije) su:

a) za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. ZJN 2016 (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):

- CETINA d.d., Miljenka Buljana 35, 21230 Sinj

- Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, Sv. Nikole 16, 21432 Stomorska

- FINANCIAL OFFICE j.d.o.o., Imotska 19, 21311 Stobreč

- Hrvatski križni put - Središte za istraživanje komunističkog totalitarizma i njegova naslijeđa, Jure Kaštelana 19, 10000 Zagreb

- OBRT ZA TURISTIČKE DJELATNOSTI „APARTMENTS BRACO“, Poljička cesta 15, 21314 Jesenice.

b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u postupku javne nabave):

- IN Stria d.o.o., Trnjanska cesta 105, 10000 Zagreb

- Nedjeljko Kegalj, obrt za usluge, vl. Nedjeljko Kegalj, 141. brigade 12, 21000 Split, OIB:81093823769

## Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 11.155.000,00 HRK.

Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, sukladno odredbama ove Dokumentacije o nabavi, a temeljem članka 17. ZJN 2016.

## Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluge.

## Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

## Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Nije predviđeno uspostavljanje dinamičkog sustava nabave.

## Navod provodi li se elektronička dražba

Nije predviđena provedba elektroničke dražbe.

  - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016  i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017) Naručitelj je Nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadrži opis predmeta nabave, projektni zadatak, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora (Knjige 1 i 2 s prilozima), dana 28. ožujka 2018. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 05. travnja 2018. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, bit će objavljeno u strojno čitljivom obliku u EOJN RH na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Zainteresirane gospodarske subjekte se upućuje da posjete internetsku stranicu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i pročitaju navedeno izvješće, kada bude objavljeno, kako bi dobili uvid u primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata koji su sudjelovali u prethodnom savjetovanju kao i obrazloženja o prihvaćenim ili neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

# PODACI O PREDMETU NABAVE

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV:

- 71247000 – Nadzor građevinskih radova

## Opis predmeta nabave i projektni zadatak

Predmet nabave su  usluge stručnog nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (dalje u tekstu: Projekt) kao dijela infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije.

Detaljan opis poslova nalazi se u poglavlju 8. Projektni zadatak ove Dokumentacije o nabavi.

Kod sastavljanja ponude gospodarski subjekti su dužni pridržavati se Projektnog zadatka - opisa poslova kojim se utvrđuju tražene usluge koje se nabavljaju, a u skladu s člankom 206. ZJN 2016.

## Količina predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer predmetne usluge čine nedjeljivu cjelinu te je Ponuditelj u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno opisanom u poglavlju 8. Projektni zadatak odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe s obzirom na to da bi tehnička složenost podjele potencijalno mogla narušiti uspješnost izvršenja ugovora u slučaju potrebe koordinacije većeg broja različitih ugovaratelja.

Količine predmeta nabave su određene u Troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

Ponuda u kojoj nije ponuđen cjelokupan predmet nabave bit će odbijena. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti uslugu u skladu sa svim tehničkim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi (dalje: Dokumentacija, DoN).

## Troškovnik

Troškovnik je priložen kao obrazac u sklopu ove DoN. Obrazac Troškovnika popunjava se na sljedeći način:

        - U skladu s obrascem Troškovnika Ponuditelj treba za svaku stavku Troškovnika ispuniti cijenu stavke po jedinici mjere, ukupnu cijenu stavke i cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

        - Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz obrasca Troškovnika.

Cijene se moraju izraziti u hrvatskim kunama (HRK). Jedinična cijena svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

U Troškovniku je navedena predviđena (okvirna) količina predmeta nabave. Sukladno članku 4. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave stvarna nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od predviđene količine, s tim da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Naručitelj je odredio predviđene (okvirne) količine obzirom se radi o složenom višegodišnjem projektu koji obuhvaća niz raznih aktivnosti te je nemoguće unaprijed predvidjeti točan broj radnih dana koliko će raditi pojedini stručnjak.

Ako Naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, obvezan je od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku ne duljem od 5 (pet) dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno članku 294. ZJN 2016.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Nije dozvoljeno mijenjanje, nadopunjavanje i druge izmjene u Troškovniku od strane ponuditelja.

Ponuditelji ne trebaju, dakle nisu obvezni, popunjeni i u ponudi priloženi Troškovnik ovjeravati i/ili potpisivati na bilo koji način i od bilo koga.

## Mjesto pružanja usluge

U skladu s Projektnim zadatakom mjesta izvršenja usluge su:

- lokacija CCO-a koja se nalazi otprilike 1 km sjeverozapadno od naselja Kladnjice u općini Lećevica, sjeverno od trase autoceste Zagreb-Split, a u neposrednoj blizini lokalne ceste Lećevica – Unešić;

- lokacije nadležnih institucija, tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave i javnopravnih tijela: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb te lokacije ostalih javno-pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima izdavanja potvrda na glavni projekt, građevinske dozvole i ostalih rješenja,

- na svim mjestima gdje se provode kontrole kvalitete,

- sjedište tvrtke REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o., Vukovarska 148b, grad Split i ostali prostori Naručitelja.

Ponuditelj mora u cijenu ponude uključiti sva navedena mjesta izvršenja, a njegovo prisustvo na pojedinim mjestima ovisit će o potrebama u pojedinoj fazi realizacije Projekta.

## Rok izvršenja usluge

Datum početka izvršenja usluge ovisan je o konačnim suglasnostima za početak realizacije Projekta, koje će biti izdane od nadležnih  tijela jer se sredstva za financiranje realizacije Projekta uključivo usluge nadzora koje su predmet ovog nadmetanja osiguravaju temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske komisije i Republike Hrvatske.

Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Predstavnika Naručitelja. Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se izvršenju usluge stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

Očekivani datum početka izvršenja usluga je 01.06.2019. godine.

Očekivani datum završetka izvršenja usluga je 30.04.2024. godine.

Rok pružanja usluge nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom je 59 (pedesetdevet) mjeseci od dana potpisa Ugovora o uslugama. Pružanje usluga uključuje sljedeće faze:

- pripremna faza i faza projektiranja koja uključuje nadzor tijekom izrade glavnog projekta i koja počinje s potpisom Ugovora između Konzultanta i Naručitelja, a završava datumom ishođenja pravomoćne Građevinske dozvole - okvirno trajanje oko 13 mjeseci;

- faza građenja koja uključuje izgradnju i testove po dovršetku CGO-a koja počinje datumom pravomoćnosti Građevinske doizvole za CGO - uključuje nadzor tijekom izvedbe radova, provedbe Testova po dovršetku (uključivo i 6 mjeseci probnog rada CGO-a), dokaza funkcionalnosti, tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole i Izdavanje Potvrde o preuzimanju - okvirno trajanje oko 21 mjesec;

- faza nakon građenja koja započinje datumom izdavanja Potvrde o preuzimanju, uključuje Razdoblje za obavještavanje o nedostacima + 28 dana kao roka za izdavanje Potvrde o ispunjenju ugovora. Rok dovršetka je datum izdavanja potvrde o ispunjenju Ugovora + 28 dana - okvirno trajanje oko 25 mjeseci.

Ponuditeljima se napominje da je moguće skraćenje i produljenje trajanja ugovora ovisno o realizaciji gore navedenih faza. Ponuditelj prilikom davanja ponude mora uzeti u obzir potencijalno produljenje Ugovora (odnosno roka završetka Projekta) u trajanju do dvanaest (12) mjeseci.

Prethodno se ne odnosi na povećanje broja radnih dana unutar predviđenog vremenskog perioda izvršenja ugovora, niti na obvezu prisutnosti Stručnjaka na lokaciji Projekta već samo na produljenje prethodno navedenog vremenskog perioda.

## Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Nije primjenjivo.

# OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## Razlozi isključenja

    - Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

  - je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

    - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (Kaznenog zakona)

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

    - korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

    - prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97,  27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

    - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

    - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

    - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka a) do f) ove Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD), Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Sukladno stavku 9. istog članka Pravilnika, oborivo se smatra da su dokazi iz ove točke ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

Naručitelj će kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije prihvatiti:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čijoj je osoba državljanin, ne izdaju dokumenti iz ove točke Dokumentacije ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin (Obrazac 1 Izjava o nekažnjavanju).

Sukladno članku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

NAPOMENA: Navedeni dokumenti se dostavljaju za gospodarski subjekt/te i za svaku osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta. Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

    - Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac, Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije prihvatiti:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čijoj je osoba državljanin, ne izdaju dokumenti iz ove točke Dokumentacije ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin (Obrazac 4).

Odredbe točki 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta da u roku od 7 (sedam) radnih dana, zamjeni tog podugovaratelja.

Odredbe točki 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, zatražit će od gospodarskog subjekta da u roku od 7 (sedam) radnih dana, zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir.

    - Temeljem članka 254. ZJN 2016. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave:

- ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

- ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac, Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 7 (sedam) radnih dana dostavi ažurirane popratne dokumente.

Naručitelj će kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije prihvatiti:

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čijoj je osoba državljanin, ne izdaju dokumenti iz ove točke Dokumentacije ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.3. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin (Obrazac 1 Izjava o stečaju).

Odredbe točki 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove Dokumentacije odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će u roku od 7 (sedam) radnih dana zamjenu tog podugovaratelja.

Odredbe točki 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove Dokumentacije odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, zatražit će od gospodarskog subjekta da u roku od 7 (sedam) radnih dana zamjeni subjekt na čiju sposobnost se oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir.

  - Poduzete mjere u slučaju da su ostvareni uvjeti za isključenje

Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. ove DoN može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 (u vezi s člankom 255.) iz postupka javne nabave je 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

# KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi redoslijedom kojim su navedeni.

## Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije gospodarski subjekt dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Točka 1 za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti od ponuditelja da u roku od 7 (sedam) radnih dana dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke Dokumentacije dokazuje se:

- izvatkom iz sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana.

Ako u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čijoj je osoba državljanin, ne izdaju dokumenti iz ove točke DoN ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

## Ekonomska i financijska sposobnost

Procjena Naručitelja je da su propisani uvjeti financijske sposobnosti dokaz neometanog i urednog poslovanja gospodarskog subjekta što je pretpostavka za uredno izvršenje ugovora, obzirom na važnost pravodobnog izvršenja ugovora jer će izgradnja Projekta biti sufinancirana sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ovime gospodarski subjekt dokazuje da može pravodobno podmirivati sve obveze koje će imati po ugovoru.

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti, ali se obračun protuvrijednosti te valute u HRK, u svrhu ocjene ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta prilikom pregleda i ocjena ponuda, obavlja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

    - Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine (2015., 2016. i 2017.) jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave (bez PDV-a).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke DoN gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 3).

Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi dokazao traženu ekonomsku i financijsku sposobnost, za svakog subjekta na kojeg se oslanja mora dostaviti zaseban ESPD obrazac sa popunjenim i potpisanim podacima iz odjeljaka A i B, dijela II. i dijela III.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke Dokumentacije se dokazuje:

- Izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u 3 (tri) posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna. Gospodarski subjekt mora izjavom dokazati da je iznos ukupnog godišnjeg prometa u prethodne tri dostupne financijske godine minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave, odnosno 11.155.000,00 kuna bez PDV-a. Izjava mora biti ovjerena pečatom (za gospodarske subjekte iz zemalja u kojima se pečat koristi) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

    - Gospodarski subjekt mora dokazati da ispunjava uvjet solventnosti odnosno da u posljednjih 180 (stoosamdeset) dana nije bio u blokadi više od 15 (petnaest) dana (ili: da mu račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi duže od 7 (sedam) dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 10 (deset) dana sveukupno za navedeno čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje). Datum do kojeg se računa razdoblje od posljednjih 180 dana može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave uključujući i sam datum početka postupka.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 6.

Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi dokazao traženu ekonomsku i financijsku sposobnost, za svakog subjekta na kojeg se oslanja mora dostaviti zaseban ESPD obrazac sa popunjenim i potpisanim podacima iz odjeljaka A i B, dijela II. i dijela III.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke Dokumentacije se dokazuje:

- Dokaz o solventnosti, odnosno obrazac izdan od banke (SOL-2 ili BON 2 ili slično), kod koje gospodarski subjekt ima otvoren račun, a koji ima dokaznu snagu kao i traženi dokaz. Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da Ponuditelj u posljednjih 180 dana nije bio u blokadi više od 15 dana. Datum do kojeg se računa razdoblje od posljednjih 180 dana može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave uključujući i sam datum početka postupka.

    - Osiguranje od rizika odgovornosti iz djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovrnosti iz djelatnosti.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 5).

Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi dokazao traženu ekonomsku i financijsku sposobnost, za svakog subjekta na kojeg se oslanja mora dostaviti zaseban ESPD obrazac sa popunjenim i potpisanim podacima iz odjeljaka A i B, dijela II. i dijela III.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke Dokumentacije se dokazuje:

- Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti  iz djelatnosti  odnosno polica osiguranja   odgovornosti iz djelatnosti.

## Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete te da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti tehničke i stručne sposobnosti.

    - Popis glavnih usluga

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno pružio usluge koje su iste ili slične predmetu nabave kako slijedi:

- usluge stručnog nadzora nad izgradnjom ili rekonstrukcijom infrastrukturne građevine ili građevina iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave koji su izvršeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Vrijednost ugovora (jednog, odnosno najviše pet ugovora u zbroju) mora biti ista ili veća od polovice iznosa procijenjene vrijednosti nabave (5.577.500,00 kuna).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke DoN, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac, (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka1 b), točka 10.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 7 (sedam) radnih dana, dostavi ažurirane popratne dokumente.

Tehnička i stručna sposobnost iz ove točke Dokumentacije dokazuje se:

- popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini.

Popis glavnih pruženih usluga nadzora (Obrazac 7) mora sadržavati:

- vrijednost usluge;

- razdoblje izvršenja ugovora;

- naziv druge ugovorne strane (naziv, sjedište, kontakt osobu i kontakt podatke) i

- opis pruženih usluga istih ili sličnih predmetu nabave.

Ukoliko iz popisa naziva pruženih usluga kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost Naručitelj neće biti u mogućnosti jednoznačno zaključiti dokazuje li se ispunjenje uvjeta, Naručitelj će provoditi provjere navoda kroz provjeru pojedinih referenci.

U slučaju da ponuditelj dostavlja dokazne dokumente u kojima su iznosi izraženi u EUR ili drugoj stranoj valuti, za potrebe provjere sukladnosti s kriterijima primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske Narodne banke na dan objave obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Ako je gospodarski subjekt pružio uslugu kao dio ugovora u koji su bile uključene i druge vrste usluga koje nisu vezane uz predmet nabave, obvezno treba navesti podatke o uslugama vezanim uz predmet nabave, a koje je gospodarski subjekt pružio samostalno.

U slučaju da je neku uslugu pružala zajednica gospodarskih subjekata čiji član je sudionik u ovom postupku javne nabave, referenca u popisu glavnih usluga treba sadržavati podatke koji se odnose samo na tog člana zajednice (navesti usluge koje je pružio član zajednice, a koje su vezane uz predmet nabave).

Za dokazivanje uredno pruženih usluga iz ove točke određen je duži rok (pet godina) od minimalnog određenog ZJN 2016 (tri godine), zbog toga što realizacija projektiranja, izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturne građevine ili građevina iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti u vezi s kojima se nabavljaju usluge koje su predmet nabave do izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora okvirno traje i duže od pet godina. Određivanjem dužeg vremenskog perioda u obzir se uzima kako su slične usluge malobrojne, a trajanje njihovog pružanja dug pa se ovakvim uvjetom otvara mogućnost sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata, odnosno osigurava se odgovarajuća razina tržišnog natjecanja.

    - Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima

Ponuditelj mora raspolagati timom stručnjaka. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne funkcije, osim u slučaju funkcije Inženjera i Glavnog nadzornog inženjera koje će obavljati jedna osoba.

Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne za pružanje usluga ili izvođenje radova u Projektu i čije reference koristi, moraju zaista i sudjelovati kao stručnjaci u Projektu. Ukoliko Ponuditelj nakon dodjele ugovora neće imati na raspolaganju stručnjake koje je naveo u ponudi, može odrediti neku drugu osobu, ako ta druga osoba ima sve kvalifikacije, spremu i struku najmanje kako je zahtijevano u ovoj DoN i specifično iskustvo najmanje kao i prethodno predložen stručnjak čije je specifično iskustvo ocjenjivano u okviru kriterija za odabir ponude, o čemu je u obvezi prethodno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pisanu suglasnost.

Tijekom pružanja usluga nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji angažirani stručnjaci su dužni primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Ukoliko se u obavljanju navedenih poslova koriste usluge prevođenja, Izvršitelj to čini na vlastitu odgovornost i trošak.

U okviru kriterija za odabir gospodarskog subjekta Ponuditelj mora dokazati da raspolaže stručnjacima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, koji imaju obrazovne i stručne kvalifikacije kako slijedi:

      - Ključni Stručnjak 1: Inženjer i Glavni nadzorni inženjer

- završen sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje  četiri godine visokoškolskog obrazovanja) u polju tehničke struke;

- ovlaštenje za obavljanje poslova i djelatnosti gradnje, ako je isto potrebno u zemlji poslovnog nastana;

- minimalno stručno iskustvo: rad na poziciji glavnog nadzornog inženjera u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na  realizaciji najmanje jednog projekta izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturne građevine vrijednosti jednake ili veće od 100.000.000,00 milijuna HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju.

Očekuje se da će Ključni stručnjak 1 pružati usluge u trajanju od okvirno 600 radnih dana.

Temeljem članka 268. stavka 1. točke 8 Zakona o javnoj nabavi dodatno specifično iskustvo Ključnog stručnjaka 1  na poziciji glavnog  nadzornog inženjera u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 100 milijuna HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi poglavlje 6. ove DoN).

Ugovor koji se prilaže kao dokaz zadovoljavanja minimalnog stručnog iskustva ne može se navoditi i kao dokaz dodatnog specifičnog iskustva odnosno neće se ocjenjivati u okviru Kriterija za odabir ponude.

      - Ključni Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove

- završen sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili specijalistički diplomski  stručni studij (najmanje četiri godine visokoškolskog obrazovanja) u polju građevinarstva;

- ovlaštenje za obavljanje poslova i djelatnosti gradnje, ako je isto potrebno u zemlji poslovnog nastana;

- minimalno stručno iskustvo: rad na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na realizaciji najmanje jednog projekta izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturnih građevina vrijednosti jednake ili veće od 50.000,000,00  HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju.

Očekuje se da će Ključni stručnjak 2 pružati usluge u trajanju od okvirno 300 radnih dana.

Temeljem članka 268. stavka 1. točke 8 Zakona o javnoj nabavi dodatno specifično iskustvo Ključnog stručnjaka 2  na poziciji  nadzornog inženjera za građevinske radove u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi poglavlje 6. ove DoN).

Ugovor koji se prilaže kao dokaz zadovoljavanja minimalnog stručnog iskustva ne može se navoditi i kao dokaz dodatnog specifičnog iskustva odnosno neće se ocjenjivati u okviru Kriterija za odabir ponude.

      - Ključni Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove

- završen sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili specijalistički diplomski  stručni studij (najmanje četiri godine visokoškolskog obrazovanja) u polju elektrotehnike;

- ovlaštenje za obavljanje poslova i djelatnosti gradnje, ako je isto potrebno u zemlji poslovnog nastana ;

- minimalno stručno iskustvo:  rad na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove  u posljednjh 10 godina prije podnošenja ponude na realizaciji najmanje jednog projekta izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturne građevine vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju.

Očekuje se da će Ključni stručnjak 3 pružati usluge u trajanju od okvirno 200 radnih dana.

Temeljem članka 268. stavka 1. točke 8 Zakona o javnoj nabavi dodatno specifično iskustvo Ključnog stručnjaka 3  na poziciji  nadzornog inženjera za elektrotehničke radove u posljednjh 10 godina prije podnošenja ponude tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50 milijuna HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi poglavlje 6. ove DoN).

Ugovor koji se prilaže kao dokaz zadovoljavanja minimalnog stručnog iskustva ne može se navoditi i kao dokaz dodatnog specifičnog iskustva odnosno neće se ocjenjivati u okviru Kriterija za odabir ponude.

      - Ključni Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za strojarske i termo-tehničke radove

- završen sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili specijalistički diplomski  stručni studij (najmanje četiri godine visokoškolskog obrazovanja) u području  strojarstva;

- ovlaštenje za obavljanje poslova i djelatnosti gradnje, ako je isto potrebno u zemlji poslovnog nastana;

- minimalno stručno iskustvo: rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove u posljednjh 10 godina prije podnošenja ponude na realizaciji najmanje jednog projekta izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturne građevine vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju.

Očekuje se da će Ključni stručnjak 4 pružati usluge u trajanju od okvirno 200 radnih dana.

Temeljem članka 268. stavka 1. točke 8 Zakona o javnoj nabavi dodatno specifično iskustvo Ključnog stručnjaka 4  na poziciji  nadzornog inženjera za strojarske radove u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine  za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude (vidi poglavlje 6. ove DoN).

Ugovor koji se prilaže kao dokaz zadovoljavanja minimalnog stručnog iskustva ne može se navoditi i kao dokaz dodatnog specifičnog iskustva odnosno neće se ocjenjivati u okviru Kriterija za odabir ponude.

Ponuditelj mora u izvršenju Ugovora angažirati sve ključne stručnjake koji su navedeni u Opisu poslova.

Ponuditelj može angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum ključnih stručnjaka koji su navedeni u Opisu poslova koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2), točka 6a),

- životopis svakog predloženog Ključnog Stručnjaka uz naznaku obrazovnih i stručnih kvalifikacija, naznaku poslova na kojima je osoba radila i u kojem vremenskom razdoblju (Obrazac 11).

Iz životopisa ključnog stručnjaka treba biti jasno vidljivo da ispunjava definirane minimalne uvjete.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke se dokazuje sljedećim dokumentima:

- Popis stručnjaka (Obrazac 8.) u kojem mora biti navedeno ime i prezime stručnjaka, stručna sprema te njegova uloga u stručnom timu (za koju se poziciju imenuje);

- preslike diploma za sve stručnjake;

- izjave stručnjaka o sudjelovanju u projektu (Obrazac 9.).

- izjava o ustupanju resursa, ukoliko predloženi stručnjaci nisu zaposlenici Ponuditelja, kao dokaz da će biti na raspolaganju (Obrazac 10.)

- životopisi za svakog stručnjaka iz kojih mora biti razvidno iskustvo pojedinog stručnjaka u odnosu na postavljene kriterije za odabir najpovoljnije ponude. Životopis treba biti vlastoručno potpisan od strane stručnjaka. U svrhu dokazivanja iskustva ključnih stručnjaka prema postavljenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Ponuditelj u ponudi prilaže životopise ključnih stručnjaka iz kojih moraju biti vidljivi kriteriji koji se boduju te se obvezno mora navesti podatak o tvrtki/osobi kod koje se podaci o navedenom iskustvu mogu provjeriti (Obrazac 11.).

- Važeće ovlaštenje ili potvrda o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera odgovarajuće struke (dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera) koja se dostavlja u formi jednog od ažuriranog popratnog dokumenta:

        - Sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. broj 78/15) državljanin države ugovornice EGP -a (Europskog gospodarskog prostora) i države članice Svjetske trgovinske organizacije (WTO) umjesto traženog dokaza iz ove točke mora priložiti: važeće ovlaštenje/potvrdu o članstvu u odgovarajućoj hrvatskoj strukovnoj Komori ili dokaz o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera tražene struke, ili

        - odgovarajući dokument odnosno potvrdu o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj Komori zemlje čiji je stručnjak državljanin iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji čiji je državljanin može obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke ukoliko se isto izdaje u zemlji poslovnog nastana. U tom slučaju potrebno je dostaviti Izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, da će po sklapanju ugovora, a prije prvog posla, dostaviti Potvrdu hrvatske strukovne komore kojom se predloženom tehničkom stručnjaku odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke u svojstvu ovlaštene osobe ili

        - Izjavu stručnjaka da u zemlji poslovnog nastana ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog inženjera tražene struke u svojstvu ovlaštene osobe. U tom slučaju potrebno je dostaviti Izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, da će po sklapanju ugovora, a prije prvog posla, dostaviti Potvrdu hrvatske strukovne komore kojom se predloženom tehničkom stručnjaku odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke u svojstvu ovlaštene osobe.

U obavljanju poslova stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Strana ovlaštena osoba koja u obavljanju poslova stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

      - Ostali stručnjaci (ne-ključni stručnjaci)

Životopise „ne-ključnih stručnjaka“ nije potrebno dostaviti prije potpisivanja ugovora.

Ponuditelj će izabrati i angažirati „ne-ključne stručnjake“ po potrebi u skladu s zahtjevima definiranim Projektnim zadatkom. Izbor ostalih stručnjaka podliježe odobrenju od strane Naručitelja. Izvršitelj mora osigurati okvirno 850 radnih dana predviđenih za ostale stručnjake koje će angažirati u skladu s potrebom.

Mjesto rada ostalih stručnjaka je 100% lokacija radova.

Izvršitelj je dužan osigurati dostatan broj ''ne-ključnih stručnjaka'':

- koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II

Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), Izvršitelj je dužan tijekom provođenja ugovora sklopljenog po ovom predmetu nabave imati angažiranog Koordinatora II.

Stručne kvalifikacije:

- Koordinator II mora posjedovati naziv „Koordinator II“ sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), odnosno posjedovati uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu za koordinatora II ili rješenje nadležnog Ministarstva o priznavanju statusa koordinatora temeljem Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) ili jednakovrijedan dokument iz države poslovnog nastana gospodarskog subjekta;

- minimalno stručno iskustvo: rad na poziciji koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) na jednom (1) infrastrukturnom projektu minimalne vrijednosti 50.000.000,00 HRK;

- arhitekt,

- stručnjak za građevinarstvo (konstrukcija, završni radovi, itd.),

- stručnjak za rješavanje pritužbi Izvođača („claim expert“),

- stručnjak za geomehaniku,

- nadzorni inženjer za geodetske radove,

- pravni stručnjak za FIDIC sporove,

- stručnjak za zaštitu okoliša,

- hortikultura/agronom,

- stručnjak za zaštitu od požara,

- stručnjak za fiziku zgrade (toplinska zaštita i zaštita od buke),

- stručnjak za promet,

- stručnjak za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda,

- stručnjak za postrojenja za mehaničku obradu otpada,

- stručnjak za postrojenja za biološku obradu otpada,

- stručnjak za odlagališni plin,

- stručnjak za odlgališta neopasnog otpada,

- stručnjak za automatizaciju,

- administrativno i popratno osoblje,

- i drugi stručnjaci u skladu s potrebom i pisanim odobrenjem Naručitelja.

Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo koje će se tražiti od „ne-ključnih“ stručnjaka pored  onih već navedenih za koordinatora II za ZNR:

- završen sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili specijalistički diplomski stručni studij (najmanje  četiri godine visokoškolskog obrazovanja) u odgovarajućem području;

- najmanje 3 godine radnog iskustva.

Odabrani Ponuditelj će nakon sklapanja Ugovora o javnim uslugama biti u obvezi za „ne-ključne stručnjake“, Naručitelju ponuditi minimalno 2 (dvije) osobe i njihov životopis, pri čemu će odabranog „ne-ključnog stručnjaka“ Naručitelj pisanim putem odobriti Izvršitelju usluga.

U slučaju da odabrani ponuditelj želi promijeniti stručno osoblje koje je nominirao u svojoj ponudi, za to mora ishoditi prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o kadru koji namjerava uvesti u izvršenje Ugovora.

OBRAZLOŽENJE: Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko – dalmatinskoj županiji sufinancira se sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, 2014.-2020. S obzirom da dio sredstava čine sredstva Europske unije, pri izradnji se, osim nacionalnog zakonodavstva i procedura moraju primjenjivati pravila i procedure Europske unije. Istovremeno, projekt se sastoji od izuzetno kompleksnih i raznovrsnih građevina na čijem se izvođenju obavljaju predmetne usluge nadzora. Ocjena je Naručitelja kako odabrani Ponuditelj mora na raspolaganju imati stručni kadar s iskustvom u sličnim poslovima. Također, obzirom na raznovrsnost  i kompleksnost predmeta izgradnje, zahtijeva se da Ponuditelj tijekom izvršavanja ugovora raspolaže velikim brojem osoba raznih kvalifikacija koje će biti zadužene za izvršenje pojedinih dijelova ugovora.

    - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 dana računajući od dana slanja zahtjeva u EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente, kojima dokazuje kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

    - Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

Nepostojanje osnova za isključenje dokazuje svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata.

Svaki gospodarski subjekt dužan je dokazati profesionalnu sposobnost  iz točke 4.1.1. ove dokumentacije o nabavi.

Ostale kriterije sposobnosti iz točke 4. ove Dokumentacije o nabavi zajednica gospodarskih subjekata dokazuje kumulativno.

Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti Ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata se može, sukladno članku 273. ZJN 2016, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se Ponuditelj oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku:

-	Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje Ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili - Ugovora o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj u ponudi mora dokazati za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:

-	Ne postoje osnove za njihovo isključenje,

-	Ispunjavaju uvjete ekonomske i financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, ovisno na koju se sposobnost Ponuditelj oslanja (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio Ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata).

Naručitelj će od Ponuditelja zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba će biti sastavni dio uugovora o javnoj nabavi koji će sklopiti Naručitelj s odabranim Ponuditeljem.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

# EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI- ESPD OBRAZAC

## Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

U cilju dokazivanja da Ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka javne nabave te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta, Ponuditelj obvezno u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD – dalje u tekstu).

ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) i

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Naručitelj je izradio i kao sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi priložio obrazac ESPD-a u docx. Formatu.

Ponuditelj dostavlja popunjeni ESPD na priloženom standardnom obrascu u ponudi. ESPD obrazac mora biti popunjen sukladno zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi, te njegovom završnom izjavom. Popunjen i u elektroničkoj ponudi priložen ESPD predstavlja izjavu ponuditelja da zadovoljava tražene  uvjete i zahtjeve Naručitelja iz ove Dokumentacije o nabavi.

U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ESPD sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Gospodarski subjekt može ponovno koristiti ESPD koji je već koristio u nekom prethodnom postupku nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci ispravni i ako isti obrazac ima sve podatke koji su traženi ovom Dokumentacijom o nabavi.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. Internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave:

http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc

Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr

Osim navedenog gospodarski subjekti mogu preuzeti i obrazac ESPD koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Temeljem navedenog:

- U slučaju da ponudu podnosi samostalno gospodarski subjekt, ESPD u ponudi prilaže Ponuditelj, a ESPD izrađuje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da ponudu podnosi Zajednica gospodarskih subjekata, ESPD za svakog člana Zajednice u ponudi prilaže Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki član Zajednice Ponuditelja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata oslanjaju na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se sposobnost oslanjaju) u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica ponuditelja oslanja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

## U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi.

Upute za popunjavanje ESPD obrasca:

ESPD obrazac mora biti popunjen u:

- Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Gospodarski subjekti će ispuniti podatke o objavi u Službenom listu Europske unije odnosno na nacionalnoj razini.

- Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu

- Dio III. Osnove za isključenje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

- Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

- Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem: u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za isključenje

- Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)

- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 2a), ako je primjenjivo točka 3)

- Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), 2), 6a) i 10) ako je primjenjivo

- Dio VI. Završne izjave

Sukladno članku 262. ZJN 2016  naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (dalje u tekstu ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ( hrvatski jezik) ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u roku od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016  (hrvatski jezik).

Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, računajući od dana slanja zahtjeva u EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN RH.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. poglavlja 4. GLAVE III dijela drugog ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene iz ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. ZJN 2016.

# PODACI O PONUDI

## Sadržaj i način izrade ponude

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude

- popunjeni troškovnik

- popunjeni ESPD obrazac

- jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavlja se odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku sukladno točki 6.2. ove Dokumentacije o nabavi) ili dokaz o uplati novčanog pologa

- Izjavu Ponuditelja o raspolaganju stručnjacima koji će biti angažirani u okviru projekta (Obrazac 8)

- Životopis i iskustvo stručnjaka s podacima o specifičnom stručnom iskustvu kako bi Naručitelj mogao izvršiti ocjenjivanje specifičnog stručnog iskustva stručnjaka kao jednog od kriterija za odabir ponude (Obrazac 11).

Ponuditelji kreiraju ponudu u Elektroničkom Oglasniku javne nabave RH. Ponuditelj je obvezan prikupiti sve tražene dokumente te ih pohraniti u elektroničkom obliku, u elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike, elektronički dostavljene ponude Ponuditelja.

Dokumenti se dostavljaju u neovjerenoj preslici, ukoliko nije drukčije naznačeno. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu („Narodne novine“ br. 10/02 i 80/08, 30/14) i pripadnih podzakonskih propisa, Ponuditelj potpisuje ponudu, odnosno uvez ponude, uporabom naprednog elektroničkog potpisa koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak službenog pečata na papiru, povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

Uvez ponude potpisuje po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje (napredni elektronički potpis s kojim se potpisuje Uvez ponude izdan na ime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta). Ako ponudu potpisuje osoba koja nije po zakonu ovlaštena za zastupanje, sukladno posebnim propisima, u ponudi se prilaže punomoć za potpisivanje ponude osobi koja naprednim elektroničkim potpisom potpisuje ponudu.

Sukladno članku 280. stavak 10. ZJN 2016. smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje Ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, te Naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

EOJN RH osigurava da su ponuda i svi njezini dijelovi koji su dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije izrađeni na način da čine cjelinu te da su sigurno uvezani.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

## Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog Oglasnika javne nabave RH. EOJN RH kriptira ponudu na način da se onemogući uvid u ponudu prije isteka roka za dostavu ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog Oglasnika, zastoj u radu EOJN ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok Naručitelj produlji rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za najmanje 4 (četiri) dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Procesom predaje ponude smatra se učitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude potpisuje se digitalno upotrebom naprednog elektroničkog potpisa. Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se, bez odgode, Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika;

- Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata;

- Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između Ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, izrađuju se na način da čine cjelinu te se uvezuju na način da se onemogući nakladno vađenje ili umetanje listova(npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljom).

Ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkom sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput traženog jamstva za ozbiljnost ponude.

Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, Ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

Stranice dijela ponude koje se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, Ponuditelj ne mora taj di ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da je vidljiv te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja koja je navedena u točki 1.2. ove Dokumentacije o nabavi i to na sljedeći način:

- Na prednjoj strani omotnice ponude mora biti naznačeno:

Naručitelj: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

Adresa: Vukovarska 148b, 21000 Split, Hrvatska

Evidencijski broj nabave: VV-01/18

Naziv predmeta nabave: USLUGE STRUČNOG NADZORA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

„DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO“

„NE OTVARAJ“

- Na poleđini:

< Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata >

< OIB/nacionalni identifikacijski broj Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata >

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude Ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati potvrdu o primitku.

## Izmjena, dopuna i povlačenje elektronički dostavljenih ponuda

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

Trenutak zaprimanja ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije dokumentira se potvrdom o zaprimanju ponude koja se ovjerava elektroničkim vremenskim žigom.

EOJN RH bez odgode obavještava ponuditelja o trenutku zaprimanja njegove ponude (datum i vrijeme).

Ako ponuditelj tijekom roka mijenja svoju ponudu, ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmijenjene ponude.

EOJN RH onemogućava da se ponuda može podnijeti, izmijeniti ili od nje odustati nakon isteka roka za dostavu ponuda.

EOJN RH evidentira svaku pravodobno dostavljenu ponudu, njezinu izmjenu ili odustanak od ponude prema redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda. EOJN RH će upisnik o zaprimanju ponuda učiniti dostupnim Naručitelju tek nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponude te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Dio/dijelovi ponude koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a Naručitelj je obvezan to navesti u zapisniku o pregledu i ocjeni.

## Varijante ponude

U ovom postupku javne nabave varijante ponude nisu dopuštene.

## Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj mora dostaviti Ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i ukupnu cijenu s PDV-om.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u HRK.

Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponudbena cijena mora pokriti sve troškove za izvršenje ugovornih usluga, a koji su opisani u ovoj Dokumentaciji.

Ponuditelji moraju popuniti cijenama sve stavke Troškovnika.

Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u Troškovniku.

## Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama.

## Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude, (b) specifično iskustvo stručnjaka.

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dodijeljen po svakom od kriterija određuje ukupan broj bodova.

Maksimalan broj bodova je 100. Svaki kriterij donosi određeni broj bodova kako je prikazano tablicom u nastavku.

| Kriterij | Relativni značaj kriterija | Maksimalni broj bodova |
| --- | --- | --- |
| Cijena ponude (a) | 40% | 40 |
| Specifično iskustvo ključnih stručnjaka (b) | 60% | 60 |
| Maksimalni broj bodova | 100% | 100 |

Odabrana će biti ponuda koja ostvari najveći broj bodova prema definiranim kriterijima. Izračun broja bodova treba iskazati na dvije decimale.

(a) Cijena ponude

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalan broj bodova koji Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 40 bodova.

Maksimalan broj bodova za kriterij cijene dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom.

Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja za kriterij (a) određivat će se korištenjem sljedeće formule:

broj bodova = (najniža cijena ponude (iz ponude koja ima najmanju ponuđenu cijenu) / cijena iz promatrane ponude) * 40

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

(b) Specifično iskustvo ključnih stručnjaka

Naručitelj kao drugi kriterij određuje dodatno specifično iskustvo ključnih stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu Ugovora. U svrhu dokazivanja dodatnog iskustva ključnih stručnjaka prema postavljenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Ponuditelj u ponudi prilaže životopise ključnih stručnjaka iz kojih moraju biti vidljivi kriteriji koji se boduju. Predložak se nalazi u Obrascu 13. Životopis i iskustvo tehničkih stručnjaka.

Prema ovom kriteriju Ponuditelj može ostvariti najviše 60 bodova.

Način dodjeljivanja bodova prikazan je u sljedećoj tabeli:

| R.br. | Ključni Stručnjaci | Broj projekata | Bodovi | Najveći broj bodova za kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručnjak 1: Inženjer i Glavni nadzorni inženjer |
| 1. | Broj projekata u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na kojima je stručnjak radio kao glavni nadzorni inženjer tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave vrijednosti jednake ili veće od 100.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju | 1-3 | 10 | 18 |
|  |  | 4-6 | 14 |  |
|  |  | 7 i više | 18 |  |
| Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove |
| 1. | Broj projekata u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na kojima je stručnjak radio kao nadzorni inženjer za građevinske radove tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju | 1-3 | 8 | 14 |
|  |  | 4-6 | 11 |  |
|  |  | 7 i više | 14 |  |
| Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove |
| 1. | Broj projekata u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na kojima je stručnjak radio na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju | 1-3 | 8 | 14 |
|  |  | 4-6 | 11 |  |
|  |  | 7 i više | 14 |  |
| Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za strojarske i termo-tehničke radove |
| 1. | Broj projekata u posljednjih 10 godina prije podnošenja ponude na kojima je stručnjak radio na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove tijekom izgradnje ili rekonstrukcije građevine za gospodarenje otpadom iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti predmetu nabave, vrijednosti jednake ili veće od 50.000.000,00 HRK (bez PDV-a), a koja je izgrađena i stavljena u funkciju | 1-3 | 8 | 14 |
|  |  | 4-6 | 11 |  |
|  |  | 7 i više | 14 |  |
|  | Sveukupan broj bodova | 60 |

Kako bi Naručitelj mogao izvršiti ocjenjivanje specifičnog iskustva tehničkih stručnjaka, Ponuditelji su u obvezi u ponudi dostaviti Životopis i iskustvo tehničkih stručnjaka iz kojih je vidljivo da ispunjavaju dodatno specifično iskustvo.

## Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko Ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, a kojeg Naručitelj pozove na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje na stranom jeziku, Ponuditelj je, uz traženi dokument koji je izvorno na stranom jeziku, dužan priložiti i prijevod dokumenata na hrvatski jezik koji ne mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

U postupku javne nabave navedene javne isprave nije potrebno legalizirati u skladu s propisima zemlje izdavanja i nadovjeravati u hrvatskoj diplomatskoj misiji u toj državi odnosno legalizirati u skladu s propisima države izdavanja, nadovjeriti u diplomatskoj misiji te države u Hrvatskoj i legalizirati (nadovjeriti) u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Ponuditeljima će biti dozvoljeno u ponudi upotrijebiti pojedine stručne izraze na stranom jeziku ako navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu.

Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku.

## Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda obvezuje Ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

## Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje Ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te Naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# OSTALE ODREDBE

## Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi

Sve podloge potrebne za izradu ponude su navedene u Prilogu 1 – Podloge Knjige 1 ove Dokumentacije o nabavi.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu izvršiti uvid u tiskane primjerke:

a.	“Opće uvjete” koji su dio “Modela ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga“ četvrto izdanje 2006. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu koji nisu reproducirani u ovoj Dokumentaciji;

b.	podloga koje su navedene u Prilogu 1 Knjige 1 ove Dokumentacije uz prethodnu najavu na adresu elektroničke pošte iz točke 1.3. ovih Uputa Ponuditeljima.

Uvid će se izvršiti radnim danom u prostorijama Naručitelja u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na adresi Naručitelja.

Prilikom dostave pisanog zahtjeva za pregledom dokumentacije, Ponuditelji moraju navesti datum i vrijeme te točno koju dokumentaciju žele dobiti na uvid. Isto tako prilikom dostave pisanog zahtjeva za obilaskom lokacije budućeg gradilišta, Ponuditelj mora navesti željeni datum i vrijeme obilaska lokacije. Naručitelj će pisanim putem odobriti termine pregleda dokumentacije i obilaska lokacije vodeći računa pri tome da se poštuje načelo jednakog tretmana i načelo zabrane diskriminacije. Naručitelj neće organizirati skupni obilazak lokacije budućeg gradilišta, već samo pojedinačne obilaske zainteresiranih Ponuditelja.

Naručitelj Ponuditeljima predlaže obilazak lokacije budućeg gradilišta prije sastavljanja ponude kako bi se mogli upoznati sa svim uvjetima na terenu u svrhu procjene svih rizika i elemenata potrebnih za podnošenje cjelovite ponude. U slučaju neobilaska gradilišta od strane Ponuditelja, smatrat će se da je Ponuditelj upoznat sa svim uvjetima na terenu.

O posjetu gradilištu Naručitelj neće sastavljati nikakav zapisnik ili drugi akt te se gospodarskim subjektima neće izdavati nikakva potvrda da su bili u posjetu gradilištu.

## Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata

Zajednica gospodarskih subjekata je privremeno udruženje više fizičkih ili pravnih osoba, uključujući podružnice ili javna tijela, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednici gospodarskih subjekata.

Svaka komunikacija između Naručitelja i Zajednice gospodarskih subjekata odvijat će se putem člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, pa je istog to potrebno naznačiti u ponudbenom listu.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa Ugovora.

Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika, izjava o prihvaćanju solidarne odgovornosti prema Naručitelju i ostala bitna pitanja.

Odgovornost svih članova zajednice prema Naručitelju solidarna je.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i

pojedinačno dokazati da:

•	nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

•	ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

## Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekt koji u svojoj ponudi navede podugovaratelja, za istoga mora dokazati da ne postoje Osnove za isključenje sukladno točki 3. ove dokumentacije o nabavi te ako je primjenjivo, Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. ove dokumentacije o nabavi, te isto ispuniti u ESPD obrascu koji dostavlja za podugovaratelja.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3., ili ne dokaže sposobnost sukladno točki 4.1. Dokumentacije o nabavi obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja

## Podaci o imenovanim podugovarateljima

Gospodarski subjekt koji u svojoj ponudi navede podugovaratelja, za istoga mora naznačiti naziv ili tvrtka, sjedište, oib ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonske zastupnike podugovaratelja te dijelove ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) Navedeni podaci su i obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

## Plaćanje podugovarateljima

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

## Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj zahtijeva dostavu sljedećih jamstava:

- Jamstvo za ozbiljnost ponude – ponuditelj dostavlja jamstvo u roku za dostavu ponude,

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - odabrani ponuditelj odnosno ugovaratelj dostavlja nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi usluga.

Jamstva iz ove točke Dokumentacije dana u obliku bankarske garancije na poziv mogu biti dostavljena na stranom jeziku izdane od strane banke, međutim u tom slučaju, Ponuditelj je dužan priložiti i prijevod na hrvatskom jeziku koji ne mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

    - Jamstvo za ozbiljnost ponude

Sagledavajući kompleksnost predmeta nabave i opsežnost procesa nabave usluga, Naručitelj zahtijeva od Ponuditelja dostavu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 334.650,00 HRK (slovima: tristotridesetčetiritisućešestopedesetkunainulalipa).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo uz ponudu prilaže nositelj ponude ili svi članovi zajednice solidarno ili jedan član zajednice gospodarskih subjekata na ukupan iznos.

U slučaju javljanja zajednice gospodarskih subjekata jamstvo se daje na jedan od slijedeća dva načina:

1. Ako se dostavlja jedinstveno Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja, bez obzira je li ga daje jedan ponuditelj; ili

2. Svaki član zajednice ponuditelja dostavlja jamstvo za svoj dio garancije. Dakle, svaki član  zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti jamstvo za svoj dio posla.

Jamstvo se može dostaviti u obliku:

-	Bankarske garancije na poziv ili

-	Novčanog pologa na račun Naručitelja.

Gospodarski subjekt jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku neopozive, bezuvjetne garancije banke, naplative od banke na prvi pisani poziv, bez prava prigovora, za cjelokupni predmet nabave za koju daje svoju ponudu na iznos od 334.650,00 HRK s rokom valjanosti najmanje jednakom roku valjanosti ponude.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

        - da je garancija banke bezuvjetna na „prvi poziv“ i bez „prigovora“, s rokom valjanosti najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponude;

        - da će Naručitelj naplatiti garanciju banke u slučaju da ponuditelj („ili bilo koji član zajednice ponuditelja“:

- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

- ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi    (Narodne novine, broj 120/16),

- ne prihvati ispravke računske pogreške,

- odbije potpisati ugovora o javnoj nabavi,

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno uvjetima ugovora.

        - da je korisnik jamstva Naručitelj

        - da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slučaju ponude zajednice Ponuditelja nalogodavac može biti jedan od članova zajednice Ponuditelja koji daje jamstvo u ime zajednice i u jamstvu moraju biti navedeni svi članovi zajednice Ponuditelja).

        - ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos od 334.650,00 HRK (tristotridesetčetiritisućešestopedesetkunainulalipa) [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem će stajati da Nalogodavac (ili bilo koji član zajednice ponuditeljakrši svoju obvezu ili obveze iz podtočke b) ove točke i na koji način.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s naznakom: „Usluge nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatisnkoj županiji, evidencijski broj nabave: VV-01/18 – Dio/dijelovi koji se dostavljaju odvojeno, „NE OTVARAJ“, kako je i navedeno u točki 6. ove Dokumentacije. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio dijela ponude dostavljene u papirnatom obliku.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača.

Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude u skladu s produženim rokom. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

Naručitelj je obvezan vratiti svim Ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umjesto prethodno navedenog jamstva (kao i za sva jamstva tražena ovom Dokumentacijom) gospodarski subjekt može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje na račun Naručitelja broj: HR9823300031100395233, model 02, poziv na broj 0118 - OIB ponuditelja, s naznakom: jamstvo za ozbiljnost ponude, evid. br. VV-01/18. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja i predmet nabave. U slučaju da gospodarski subjekt uplaćuje novčani polog, dužan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati (npr. skenirana uplatnica) koji se prilaže/uvezuje u ponudu. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, Naručitelj provjerava izvršenje uplate na svom računu. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj neće snositi nikakve troškove dostavljenog jamstva.

    - Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Odabrani Ponuditelj će prije potpisa Ugovora dostaviti Naručitelju Bankarsko jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora na Hrvatskom jeziku zajedno s potpisanim Sporazumom. Na jamstvu mora biti naznačeno da je to sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje Ugovora. Jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv Naručitelja i treba ga izdati banka koju odobri Naručitelj. Period važenja jamstva mora biti do ugovorenog Roka Dovršetka + 28 dana. Za iznos jamstva utvrđuje se 10% predvidive Ugovorene cijene.

Jamstvo za uredno ispunjenje bit će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Konzultanta.

U slučaju da Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ima rok važenja prije Roka dovršetka + 28 dana, odabrani Ponuditelj će osigurati da banka koju je odobrio Naručitelj, a prije dana koji pada 28 dana prije isteka odnosnog sredstva osiguranja, osigura zamjensko sredstvo osiguranja u istom iznosu, koja će proizvoditi pravne učinke najmanje 14 dana prije isteka sredstva osiguranja koje se zamjenjuje.“

U slučaju da odabrani Ponuditelj ne osigura i preda Naručitelju zamjensko sredstvo osiguranja, Naručitelj ima pravo naplatiti puni iznos sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora 14 dana prije isteka njegovog roka valjanosti.

U slučaju da je odabrani Ponuditelj zajednica dva ili više gospodarskih subjekata, sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora dostavlja samo jedan član zajednice u ime cijele zajednice.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora će se vratiti odabranom Ponuditelju u roku od 14 dana po isteku njegovog roka valjanosti ili po osiguranju i predaji Naručitelju njegovog zamjenskog sredstva osiguranja (što god je ranije).

## Novčani polog

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio u točkama 7.6.1. i 7.6.2. ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se u traženom iznosu putem naloga za plaćanje na račun Naručitelja broj: HR9823300031100395233, model 02, poziv na broj 0118 - OIB ponuditelja s naznakom: svrha Jamstvo za uredno izvršenje ugovora, evid. br. VV-01/18.

## Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponude je potrebno dostaviti do xxxxxx 2018. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se xxxxxx 2018. godine u 12.00 sati, u prostorijama Naručitelja, na adresi Vukovarska 148b, 21000 Split.

U slučaju kada Naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici Ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe Ponuditelja i ovjereno pečatom ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu te istu predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva te identifikacijski dokument.

Zapisnik o otvaranju ponuda Naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima Ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim Ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.

## Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora

Sukladno članku 218. ZJN 2016 Naručitelj u ovom postupku nabave određuje posebne uvjete za izvršenje ugovora kako slijedi:

    - Obavljanje djelatnosti nadzora građenja

Sukladno članku 18. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Sukladno članku 19. istog Zakona, ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Sukladno članku 22. istog Zakona Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora može u Republici Hrvatskoj trajno (preko podružnice) obavljati poslove stručnog nadzora građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno mora biti registrirana za obavljanje poslova upravljanja projektom gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati one poslove stručnog nadzora građenja koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske izjavom u pisanom obliku i ishodi Obavijest istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove stručnog nadzora građenja na području Republike Hrvatske.

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost stručnog nadzora građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati djelatnost stručnog nadzora građenja u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Sukladno članku 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.

Sukladno navedenoj zakonskoj obvezi ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora građenja te da ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera kako slijedi:

        - gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja:

- Važeći izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za djelatnost stručnog nadzora građenja i Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) imao pravo izvršavati predmetni ugovor.

- Dokaz da zaposleni ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer  iz prethodnog stavka udovoljava uvjetima iz čl. 18. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

        - pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja u Republici Hrvatskoj trajno (preko podružnice) može obavljati poslove stručnog nadzora građenja dostavlja:

- Važeći izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske, iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt osnivač i podružnica registriran za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje imao pravo izvršavati predmetni ugovor ili izjavu da će do potpisa ugovora, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti Naručitelju dokaz da je/su upisan/i u sudski registar Republike Hrvatske te registriran za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja,

- Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da pravna osoba ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

        - strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati one poslove stručnog nadzora građenja koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati dostavlja:

- Odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo pravo obavljanja djelatnosti stručnog nadzora građenja u državi sjedišta,

- Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije do dana potpisa ugovora, ishoditi i Naručitelju dostaviti Obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove stručnog nadzora građenja u Republici Hrvatskoj. U protivnom će se smatrati da je odustao od ponude i

- Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da pravna osoba ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

        - strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost stručnog nadzora građenja dostavlja:

- Odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo pravo obavljanja djelatnosti stručnog nadzora građenja u državi sjedišta,

- Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije do dana potpisa ugovora, ishoditi i Naručitelju dostaviti Obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove stručnog nadzora građenja u Republici Hrvatskoj. U protivnom će se smatrati da je odustao od ponude,

- Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da pravna osoba ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Uvjet uzajamnosti provjerava sam Naručitelj nakon zaprimanja ponuda i ponuditelji nisu obvezni u tu svrhu dostavljati dokaz. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane države članice Svjetske trgovinske organizacije.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ovaj je posebni uvjet obvezan dokazati onaj koji član zajednice gospodarskih subjekata koji će obavljati usluge koje su predmet ove nabave - obavljati poslove stručnog nadzora građenja.

    - Metodologija i organizacija rada

Izvršitelj će najkasnije u roku od 28 dana po potpisu Ugovora dostaviti Metodologiju i organizaciju rada koju će primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmet Ugovora. Metodologija i organizacija rada mora biti prihvaćena od strane Naručitelja.

## Uvjeti i zahtjevi po posebnim propisima

U odnosu na podnošenje ponude i realizaciju ugovora, primjenjivat će se svi važeći propisi koji reguliraju područje javne nabave. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske i uzance, ako postoje. Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Predmet nabave između ostalog podliježe odredbama nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske obzirom da je usluga koje se po predmetu nabave trebaju pružiti usluga stručnog nadzora građenja. Naime, prema članku 31. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015) izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine.

## Opseg i priroda mogućih izmjena ugovora

Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja se odnosi na predmet nabave opisan u točki 2.1. ove DoN.

Cijena osnovnog ugovora može biti predmet izmjene ugovora sukladno člancima 314.-321. ZJN 2016 i odredbama Knjige 2 ove Dokumentacije o nabavi, uzimajući u obzir da:

- se primjenjuju odredbe članaka 314.-321. ZJN 2016 vezano uz ograničenje povećanja cijene i

- ukupna plaćanja bez PDV-a po sklopljenom ugovoru i izmjenama osnovnog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Naime, predmet nabave sufinancira se putem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čiji je korisnik Naručitelj te Naručitelj nema na raspolaganju druga sredstva za ovaj predmet nabave.

Rok osnovnog ugovora može biti predmet izmjene ugovora sukladno člancima 314.-321. ZJN-a 2016 i odredbama Knjige 2 ove DoN, uzimajući u obzir da:

- se primjenjuju odredbe članaka 314.-321. ZJN 2016;

- se može produljiti samo pružanje usluga tijekom pripremne faze i faze projektiranja i izvođenja radova, ovisno o produljenju te faze u ugovoru s Izvođačem za koji se pružaju usluge nadzora koje su predmet ove nabave;

- se predmet nabave sufinancira putem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je sklopljen na određeni rok provedbe te se u ugovorenom roku moraju provesti sve projektne aktivnosti pa tako i ovaj predmet nabave.

Izvršitelj je dužan poštovati naprijed navedeni rok završetka izvršenja ugovora. U slučaju kašnjenja u odnosu na navedene rokove uzrokovane krivnjom, odnosno postupanjem Izvršitelja, isti se obvezuje naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% od vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja do urednog izvršenja.

Ukupni iznos ne može prijeći 5% konačne ugovorne cijene. Ako ugovorna kazna dostigne maksimalan iznos, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora.

Produljenje roka uz naplatu ugovorne kazne neće se smatrati značajnom izmjenom ugovora.

## Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju

Naručitelj na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 298. ZJN 2016, odluku o poništenju.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni, Naručitelj će dostaviti sudionicima putem EOJN-a RH.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi 120 dana od isteka roka za dostavu ponude.

## Rok, način i uvjeti plaćanja

Sredstva za financiranje realizacije Projekta uključivo i usluge stručnog nadzora građenja koje su predmet ove nabave, osiguravaju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i korisnika Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. s druge strane.

Plaćanje se vrši temeljem odredbi ugovora kako je i navedeno u Knjizi 2 Prijedlog ugovora. Nesporni dio ispostavljenog računa Izvršitelju će biti plaćen u roku od 56 dana od datuma ovjere računa od strane predstavnika Naručitelja. Naručitelj će ovjeriti račun ili obavijestiti Izvršitelja o spornim iznosima u roku od 14 dana od dana primitka Izvršiteljevog računa. Izvršitelj je dužan račun korigirati i korigirani račun dostaviti u roku od 7 dana.

Plaćanje se vrši isključivo u valuti hrvatska kuna (HRK), sukladno uvjetima Ugovora.

## Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,

10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

## Završetak postupka javne nabave

Postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju.

## Nacrt ugovora

Nacrt ugovora i to Sporazum, Posebni uvjeti i Dodaci se nalaze u Knjizi 2 ove Dokumentacije.

„Opći uvjeti” koji su dio “Modela ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga“ četvrto izdanje 2006. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu nisu reproducirani u ovoj Dokumentaciji o nabavi, ali se mogu nabaviti od izdavača hrvatskog izdanja ili dobiti na uvid u prostorijama Naručitelja, kako je navedeno u točki 7.1. ove Dokumentacije.

## Uvid u ponude

Naručitelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev Ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim i u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH.

## Tajnost podataka

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Gospodarski subjekt dužan je, temeljem članka 52. stavka 2. ZJN 2016, u uvodnom dijelu dokumenta kojeg označi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Taj dio ponude koji je gospodarski subjekt označio tajnom mora se prilikom pripreme ponude označiti tajnom i u sustavu EOJN RH priložiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne smatraju tajnim.

Sukladno članku 52. stavak 3. ZJN 2016, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnom:

-	cijenu ponude,

-	troškovnik,

-	katalog,

-	podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

-	javne isprave,

-	izvatke iz javnih registara te

-	druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda.

Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi za dokaze sposobnosti Ponuditelja, svi zahtijevani dokumenti su javnog karaktera i nema potrebe za označavanjem istih poslovnom tajnom.

Svi podaci u vezi s kriterijima za odabir ponude temeljem zahtjeva iz ove Dokumentacije o nabavi ne smiju se označiti tajnom uključujući sve Obrasce koji se popunjavaju radi izračuna ekonomski najpovoljnije ponude.

## Trošak sudjelovanja i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EOJN RH-a: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude ili prirodu nabave ili izvršenja radova.

Naručitelj će Ponuditeljima u ovom postupku javne nabave, a koji podnesu zahtjev za refundacijom, nadoknaditi troškove kupnje navedenog „Modela ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružaje usluga“ do punog iznosa.

Naručitelj će te troškove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u periodu od objave obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku. Zahtjevu za refundacijom troškova Ponuditelj mora priložiti i dokaze o kupnji (preslika računa i sl.) te podatke za uplatu nadoknađenih troškova (broj računa i sl.).

Ponuditelj zahtjev za refundacijom troškova može dostaviti uz ponudu ili Naručitelju u roku 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave.

## Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena Dokumentacije o nabavi

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi, mogu postavljati putem sustava EOJN RH modul Pitanja/Pojašnjenja Dokumentacije o nabavi. Detaljne upute dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

- ako je Dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena.

U tim slučajevima Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za 10 (deset) dana od dana slanja ispravka obavijesti o nadmetanju.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

## Integritet ili načelo savjesnosti i poštenja

Ponuditelj jamči korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika), izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije uključujući i bezuvjetni otkaz ugovora ukoliko se krše pravila.

## Za sve što nije regulirano ovim Uputama Ponuditeljima za izradu ponude, primjenjivat će se odredbe ZJN 2016.

# PROJEKTNI ZADATAK

## Uvod

Uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom s pred-obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja i/ili odlaganja u skladu je sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) postavljene za razdoblje 2005. do 2025., Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/17) (dalje u tekstu: PGO RH) te Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) (dalje u tekstu: ZOGO). Oni predstavljaju infrastrukturu za gospodarenje otpadom koja omogućava uspostavu cjelovitog  sustava gospodarenja otpadom. Opći cilj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (dalje u tekstu: CSGO) je doprinos poboljšanju gospodarenja otpadom, stanja okoliša  i uspostavi samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (dalje u tekstu: Projekt) će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK), Prioritetna os 6 -Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Glavna svrha Specifičnog cilja 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) Europskoj uniji (dalje u tekstu: EU) utvrđena prijelazna razdoblja za RH.

Do sada su izrađeni mnogobrojni dokumenti, ishođene dozvole i rješenja nadležnih upravnih tijela, a sada Naručitelj započinje s postupcima javne nabave radi ugovaranja  izvođača radova, izvršitelja usluga, isporuke opreme itd. neophodnih za realizaciju Centra za gospodarenje otpadom  (dalje u tekstu: Projekt) i šest pretovarnih stanica (dalje u tekstu: PS).

Izgradnja Projekta će biti ugovorena prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarske, građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. Godine (dalje u tekstu: FIDIC Žuta knjiga).

Izgradnja PS će  biti ugovorena prema FIDIC Općim i Posebnim uvjetima ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja – tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine.

Pokretna oprema za rad Projekta i PS te prijevoz otpada će se nabaviti kroz ugovor o nabavi opreme.

Usluge tehničke pomoći i podrške upravljanju projektom izgradnje, usluge nadzora izgradnje Projekta i PS te usluge informiranja, komunikacije i vidljivosti bit će ugovorene prema FIDIC tipu ugovora Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga (Bijela knjiga).

Usluge stručnog nadzora izgradnje koje su predmet ove nabave odnose se isključivo na usluge nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Nadzor izgradnje šest pretovarnih stanica u Splitsko-dalmatinskoj županiji nisu predmetom ove nabave.

## Ciljevi projekta izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom i svrha Ugovora o uslugama stručnog nadzora

    - Ciljevi projekta izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom

Opći cilj izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (dalje u tekstu: SDŽ) zajedno s pretovarnim stanicama je ispuniti obveze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) koje se odnose na  osiguranje infrastrukture za gospodarenje otpadom kao dijela uspostave CSGO u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) i Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (N.N. 130/05) za razdoblje 2005. do 2025.

Predviđeno vrijeme korištenja izgrađene infrastrukture za gospodarenje otpadom je 25 godina.

Posebni ciljevi izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom su:

- izgradnja Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Kladnjicama, Općina Lećevica, koji se sastoji od sljedećih zona: Ulazno-izlazna zona, Upravno servisna zona, Zona mehaničke obrade otpada, Zona biološke obrade otpada, Zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda, Zona odlaganja otpada, obrade građevinskog otpada i obrade odlagališnog plina te Infrastrukturne i ostale površine, objekti i uređaji, sve kako je određeno Lokacijskom dozvolom klasa: UP/I-350-05/13-01/255 urbroj: 531-06-1-2-17-0018 od 26.09.2017 radi osiguranja mehaničko-biološke obrade miješanog komunalnog otpada i odlaganja neopasnog i inertnog otpada;

- izgradnja šest (6) pretovarnih stanica na lokacijama u Splitu, Sinju i Zagvozdu te na otocima, Braču, Hvaru i Visu radi osiguranja pretovara otpada sakupljenog na razini jedinica lokalne samouprave;

- nabava pokretne opreme pokretne za: rad Centra za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica te za: prijevoz otpada radi dopreme otpada sakupljenog na razini jedinica lokalne samouprave udaljenih od Centra za gospodarenje otpadom.

    - Svrha Ugovora o stručnom nadzoru građenja

Svrha Ugovora o pružanju usluga nadzora izgradnje  Centra za gospodarenje otpadom (Projekta)  je kako slijedi:

- osigurati kvalitetnu uslugu Nadzora i FIDIC Inženjera u provedbi izgradnje Projekta i time osigurati uspješnu realizaciju zadanih ciljeva;

- pružiti pomoć Naručitelju kao korisniku sredstava OPKK u pravovremenom i cjelovitom korištenju sredstava OPKK.

## Obveze Izvršitelja

Obveze Izvršitelja su obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem projektiranja radova i nad izgradnjom  Projekta  koji trebaju biti provedeni u skladu s FIDIC tipom ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarske, građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine prema kojemu će projektiranje i izgradnja Projekta biti ugovoreni, te Ugovorom o uslugama stručnog nadzora i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

Osnovni djelokrug radova koji se moraju izvesti prema Općim i posebnim uvjetima ugovora FIDIC Žuta knjiga nad kojima se trebaju provesti usluge nadzora  naveden je  u nastavku:

- nadzor nad provođenjem istražnih radova (geomehanički i svi ostali koji se pokažu potrebnima);

- nadzor nad izradom potrebne projektne dokumentacije uključujući, ali ne ograničavajući se na:  izmjene i dopune idejnog projekta, odnosno Lokacijske dozvole, ukoliko bude potrebno, glavnog projekta, izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja) s ishođenjem svih potrebnih revizija, suglasnosti i dozvola propisanih zakonskom regulativom RH;

- nadzor nad izradom sve potrebne prateće dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole  i prema potrebi izmjene lokacijske dozvole uključujući,  ali ne ograničavajući se na: elaborat zaštite okoliša u slučaju potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene projekta,  elaborate tehničko-tehnoloških rješenja, zaštite na radu, zaštite od požara i sve ostalo što se pokaže potrebnim;

- nadzor nad prijavom i pripremom gradilišta;

- nadzor nad izgradnjom i opremanjem svih građevina prema Građevinskoj dozvoli i Zahtjevima Naručitelja;

- nadzor tijekom Testova po dovršetku, uključivo i probnog rada postrojenja i  ispitivanja opreme pojedinačno, uključivo jamstva i isprave o sukladnosti;

- nadzor i aktivno sudjelovanje u postupku provedbe tehničkog pregleda;

- nadzor I aktivno sudjelovanje u postupku ishođenja svih potrebnih Uporabnih dozvola;

- nadzor nad provođenjem mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja propisanih rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (klasa: UP/I 351-03/05-0212, urbroj: 531-08/3-1-JM-06-10 od 27.studenog 2006. i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike (klasa: UP/I 351-03/16-08/07, urbroj: 517-06-2-1-1-16-58 od 14.lipnja 2017.;

- nadzor nad otklanjanjem svih nedostataka tijekom Razdoblja za obaviještavanje o nedostacima.

## Opseg usluga

    - Općenito

U okviru Ugovora o predmetnoj nabavi, Izvršitelj je dužan ispuniti sljedeće:

- obveze Inženjera definirane Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje, FIDIC Žuta knjiga;

- obveze nadzornog inženjera kako je definirano Zakonom o gradnji (N.N. 153/13 i 20/17);

- obveze koordinatora II za zaštitu na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i pripadajućim pravilnicima;

- sve ostale obveze definirane ovim Projektnim zadatkom.

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) te od kontrole izvršavanja ugovornih obveza Izvođača prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

- nadzor nad postupkom izmjene i dopune Idejnog projekta, odnosno Lokacijske dozvole, ukoliko se pokaže potrebnim;

- trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini u skladu s Ugovorom između Naručitelja i Izvođača, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa;

- održavanja ugovorenih rokova: utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.,

- kvalitete radova: vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom Izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona Izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekućih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.;

- izgradnje prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),

- ostalo: kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja.

Izvršitelj će provoditi svoje dužnosti i djelovati:

- proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod Izvršitelja;

- reaktivno, kao odgovor na zahtjeve Izvođača ili Naručitelja;

- pasivno, u poštivanju zahtjeva Ugovora.

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti Inženjera te Nadzornog inženjera kako je to navedeno, ili se može protumačiti iz Ugovora o usluzi stručnog nadzora, kao i provoditi odredbe tog Ugovora, rješavajući situacije na gradilištu u skladu s Ugovorom, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

    - Faza pripreme

Tijekom faze pripreme koja započinje potpisom Ugovora i završava datumom potpisa Ugovora između Naručitelja i Izvođača, Izvršitelj će između ostaloga:

- Postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radove koji omogućuju brz i učinkovit početak svakodnevnih aktivnosti nadzora, između ostalog:

  - Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Izvođačem ili s Naručiteljem ukoliko ugovor za radove tek treba biti potpisan;

  - Pripremiti priručnik o procedurama nadzora, te za isti dobiti odobrenje od Naručitelja. Priručnik će između ostalog sadržavati i sljedeće:

    - Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvještavanje, alternativna rješenja itd.,

    - Plan izvještavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 8.8.,

    - Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvještavanje u skladu sa svom relevantnom važećom zakonskom regulativom,

    - Formulare za procedure i zahtjevi za izvještavanje u skladu s Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje –FIDIC Žuta knjiga,

    - Izvještavanje za financijsku kontrolu i upravljanje programima u skladu i u dogovoru s nadležnim tijelima Naručitelja,

    - Komunikacijske kanale s glavnim dionicima,

    - Upravljanje dokumentima i distribucija,

    - Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti nadzora i upravljanje ugovorima.

- Pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti (plan nadzora) za izgradnju Projekta s precizno definiranim sudjelovanjima pojedinih stručnjaka na gradilištu, koji će biti adekvatan za mjesečno ažuriranje tijekom trajanja Ugovora o uslugama nadzora, te s poveznicama na zahtjeve za izvještavanje;

- Procijeniti uvjete na gradilištu, vezane tehničke standarde i zakone;

- Pomoći Naručitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja itd. za početak građevinskih radova;

- Pregledati i odobriti police osiguranja Izvođača te provedbu programa Izvođača u vezi sa:

  - Mobilizacijom na lokaciju, građevinskom opremom, upravljanjem prometom do lokacije, zdravstvene i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama,

  - Provjerom, testiranjem, programima i procedurama puštanja u rad,

  - Priručnicima o radu i održavanju na hrvatskom jeziku, regrutiranjem i planovima obuke djelatnika Naručitelja za rad i održavanje pojedinih postrojenja;

- Potvrditi Plan utroška novčanih sredstava Izvođača radova s Naručiteljem;

- Dogovoriti radon vrijeme Izvođača i početak radova;

- Definirati sve elemente u vezi s izvođenjem aktivnosti s Predstavnikom Naručitelja;

- Izraditi Početno izvješće sukladno zahtjevima u poglavlju 8.8.

- Upoznati se s Ugovorom o izvođenju radova, postojećom projektnom dokumentacijom (Zahtjevi Naručitelja, Lokacijska dozvola, Studija o utjecaju na okoliš, Elaborat zaštite okoliša za imjenu projekta), gradilištem i okolišem, te važećim zakonodavstvom koje se odnosi na provedbu projekta;

- Sudjelovati na sastanku uvođenja u Projekt (“kick-off meeting”) s Naručiteljem i Izvođačem;

- Organizirati sustav arhiviranja (digitalni i na papiru) kako bi se mogao pratiti napredak radova. Svi dokumenti i komunikacija u vezi s Projektom moraju biti arhivirani i sustav arhiviranja mora biti dogovoren i odobren od strane Naručitelja, a u skladu sa zahtjevima institucija financiranja i sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Na kraju Projekta, Ponuditelj će predati sve arhivske materijale Naručitelju. Naručitelj mora imati pristup u bilo koje vrijeme svoj dokumentaciju koju ima Izvođač koja se odnosi na provedbu Projekta;

- Dogovoriti se s Naručiteljem o rasporedu sastanaka tijekom trajanja Projekta i osigurati njihovu učinkovitost, organizaciju i funkcionalnost u istom razdoblju;

- Dogovoriti se s Naručiteljem o organizaciji sustava nadzora nad kontrolom troškova Projekta i osigurati njegovu učinkovitost, organizaciju i funkcionalnost tijekom trajanja Projekta;

- Pripremiti Priručnik procedura za nadzor. Priručnik mora jasno definirati administrativne procedure, smjernice i komunikacijske linije koje će slijediti Izvođač, Izvršitelj (Inženjer) i Naručitelj, smjernice o sastancima, način na koji će se nadzor provoditi, sustav računovodstva i kontrole troškova, te predloške za evidenciju i izvještavanje. Priručnik procedura za nadzor dostaviti će se Naručitelju u roku od 2 tjedna od početka ovog Ugovora u 3 kopije na papiru i u digitalnom obliku (CD / DVD - Microsoft Word / Excel), a sve na hrvatskom jeziku;

- Pripremiti na vrijeme sva Izvješća određena ovim natječajem i Izvješće o početnom stanju. U Izvješću će se odrediti detaljan plan rada i vremenski raspored za vrijeme trajanja Projekta, te osigurati detaljan opis sadržaja pojedinih komponenti projekta, te će biti identificirani svi potencijalni problemi. Izvješće će između ostalog sadržavati odredbe hrvatskog zakonodavstva u vezi s odobravanjem projektne dokumentacije i kvalitetu u izgradnji te će biti pripremljena u dogovoru s naručiteljem.

    - Faza projektiranja

Tijekom faze projektiranja, koja počinje potpisom Ugovora između Naručitelja i Izvođača, a završava datumom ishođenja pravomoćne Građevinske dozvole, Izvršitelj će između ostaloga:

- Pregledati, ako je potrebno dati korektivne upute, i odobriti Termin plan Izvođača prije podnošenja Konačnog izvješća o početnom stanju. Izvršitelj mora provjeriti, ali ne ograničavati se na sljedećem:

  - je li Program rada Izvođača dovoljno detaljan kako bi se omogućilo smisleno praćenje napretka rada;

  - je li osigurano dovoljno vremena za različite aktivnosti;

  - je li uključeno dovoljno vremena za izdavanje građevinskih dozvola;

  - je li uključeno dovoljno vrijeme za dobavu strojarske i elektro-opreme;

  - jesu li predložene sekvence tijekom gradnje učinkovite;

  - je li izrađen pregled mobilizacije gradilišta, građevinske opreme, upravljanja prometom na gradilištu, procedura zaštite na radu, sigurnosne mjere i ostale dokumentacije koja je potrebna prema propisima i u skladu s zahtjevom Izvršitelja;

  - je li uključen prijedlog kontrole kvalitete usklađenosti s uvjetima ugovora i savjetovanje o svim nedostacima koji mogu zahtijevati ispravak prije nego što počne gradnja na svakoj od predviđenih Zona;

  - je li uključen plan osiguravanja gradilišta;

  - je li podrijetlo materijala i opreme specificirano;

  - jesu li uključene građevinske tehnike;

  - jesu li uključeni planovi inspekcija, ispitivanje i puštanje u pogon, te jesu li zadovoljavajući;

  - je li uključen plan obuke djelatnika i je li osiguran gradilišni ured za Nadzornog inženjera.

- Pripremiti na vrijeme sva Izvješća određena ovim natječajem i Izvješće o početnom stanju. U Izvješću će se odrediti detaljan plan rada i vremenski raspored za vrijeme trajanja Projekta, te osigurati detaljan opis sadržaja pojedinih komponenti projekta, te će biti identificirani svi potencijalni problemi. Izvješće će između ostalog sadržavati odredbe hrvatskog zakonodavstva u vezi s odobravanjem projektne dokumentacije i kvalitetu u izgradnji te će biti pripremljena u dogovoru s naručiteljem.

- Pregledati i odobriti police osiguranja Izvođača te provedbu programa Izvođača u vezi sa:

  - Mobilizacijom na lokaciju, građevinskom opremom, upravljanjem prometom do lokacije, zdravstvene i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama,

  - Provjerom, testiranjem, programima i procedurama puštanja u rad,

  - Priručnicima o radu i održavanju na hrvatskom jeziku, regrutiranjem i planovima obuke djelatnika Naručitelja za rad i održavanje pojedinih postrojenja;

- Pregledati i odobriti Plan zaštite na radu Izvođača i sva predložena odstupanja ili izmjene i dopune Plana zaštite na radu prije podnošenja Konačnog izvješća o početnom stanju;

- Odobriti program Izvođača za ispitivanja potrebna za puštanje u pogon objekta i svu ostalu dokumentaciju u skladu s važećim zakonskim propisima za pred-puštanje, puštanje u rad i pokusni rad prema potrebi prije podnošenja Konačnog izvješća o početnom stanju;

- Pregledati i odobriti svu dokumentaciju koju je pripremio Izvođač (programi, projekti, priručnici itd., u skladu sa Zahtjevima Naručitelja). Izvršitelj će dobiti po tri (3) primjerka od svakog dokumenta izrađenog od strane Izvođača. Nakon što ih Izvršitelj odobri, dva (2) primjerka će se dostaviti Naručitelju, a jedan primjerak će zadržati Izvršitelj do kraja ovog Ugovora. Dokumenti će se dostavljati Izvršitelju na hrvatskom jeziku;

Prije nego što Izvršitelj privremeno odobri Izvođačeve radne verzije projektne dokumentacije dostavljene od strane Izvođača u tri (3) primjerka, Izvršitelj će dostaviti Naručitelju dva (2) primjerka radne verzije projektne dokumentacije Izvođača u roku od dva (2) dana nakon podnošenja od strane Izvođača;

- Pregledati i odobriti unutar perioda od dvadeset jedan (21) dan, osim ako nije drugačije navedeno, od primitka sljedećih dokumenata: izmjene I dopune idejnog projekta (po potrebi), glavne projekte i izvedbene projekte u skladu s etapnošću i faznošću izgradnje definiranom u Lokacijskoj dozvoli, projekt izvedenog stanja, sve potrebne priručnike i programe, te sve druge dokumente koji se traže u Zahtjevima Naručitelja;

- Odobriti Glavni i izvedbeni projekt samo ako su u skladu s Lokacijskom dozvolom, Zahtjevima Naručitelja i hrvatskim zakonodavstvom, a tek nakon dobivanja dokaza o pozitivnom ishodu revizije projekta u skladu sa zakonom i pozitivnim pisanim mišljenjem Naručitelja o pregledu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta;

- Izdati pisano odobrenje (verifikaciju) odobrenih dokumenata, ukoliko su Izvođačevi dokumenti prihvatljivi, nakon toga će Izvođač moći nastaviti s daljnjim aktivnostima. Ponuditelj će pomoći Naručitelju kao i Izvođaču u dobivanju potrebnih dozvola, odobrenja i suglasnosti u skladu s hrvatskim zakonodavstvom;

- Provjeriti ovlaštenja svih revizora u projektu, osoba koje mogu odobravati pojedine aktivnosti, geodete i ostale ovlaštene dionike u projektu, kako bi se utvrdilo je li sve u skladu sa svim zahtjevima i propisima specificiranim u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17);

- Konzultirati Naručitelja prije odobrenja sljedećih projekata: arhitektonskih projekata svih građevina, unutarnjeg uređenja interijera, uređenja krajobraza, kao i za odobravanje nekih elemenata projekta kao što su odabir boje, odabir materijala, rasvjeta i slično;

- Dostaviti svaki dokument pojedinačno Naručitelju, nakon revizije i odobrenja svakog od Izvođačevog dokumenta (svi projekti, priručnici, iskolčenja i sl.), u roku od 2 dana nakon njegova odobrenja;

- Analizirati sve prijedloge/ponude Izvođača s Naručiteljem kako bi se utvrdilo jesu li predložene promjene ili varijacije bolje, te povlače li sa sobom povećanje ugovorene cijene i neprihvatljivo kašnjenje gradnje;

- Izvršitelj je dužan pregledati da li Ponuditelj može odobriti prijedlog izmjene idejnog projekta, u slučaju da Izvođač predloži izmjene, pregledati Izvođačev prijedlog optimizacije, procijeniti potrebu i vrijeme potrebno za izdavanje nove Lokacijske dozvole i/ili izmjene i dopune postojeće Lokacijske dozvole, te je dužan izraditi prijedlog za postupanje Naručitelju koji će dati konačno odobrenje na izmjenu i/ili dopunu Idejnog projekta i na pokretanje upravnog postupka izmjene i dopune Lokacijske dozvole ili ishođenja nove Lokacijske dozvole.

    - Faza građenja

Tijekom faze građenja, koja počinje datumom pravomoćnosti Građevinske dozvole, a završava s fizičkim dovršetkom Radova i ugradnje opreme, Izvršitelj će između ostaloga provoditi i slijedeće:

- Vršiti nadzor nad općom provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora, zahtjevima kvalitete, te općim opsegom projekta, od Datuma početka do datuma Roka dovršetka, što uključuje provedbu testova po dovršetku, testova nakon dovršetka, Razdoblje za obavještavanje o nedostacima, izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o ispunjenju Ugovora;

- Provoditi stručni nadzor nad svim aktivnostima Izvođača sukladno važećoj regulativi RH, svakodnevno i ažurno;

- Provoditi nadzor na licu mjesta, koordinaciju i administraciju ugovora, kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s ciljevima, projektnom dokumentacijom, Terminskim planom, te izvješćivanjem, troškovima, kvalitetom, testiranjem, ekološkim, sigurnosnim i svim ostalim zahtjevima ugovora kako bi se postigla svrha projekta;

- Provjeravati projekte Izvođača, nacrte s popisom podataka i podacima o instalacijama kako bi se osiguralo da Izvođač slijedi ciljeve Projekta te specifikacije;

- Pratiti pravodobnu pripremu projektne dokumentacije i svih ostalih dokumenata potrebnih za dovršetak projekta;

- Provjeravati i komentirati podneske Izvođača i o tome pravodobno informirati Naručitelja;

- Nadzirati i upravljati svim ugovorima o radovima, dostavi materijala, dobavi i instaliranju elektro, strojarske i informatičke opreme, uslugama i ostalim obvezama nužnim za dovršetak svakog dijela Projekta;

- Voditi sastanke na gradilištu te mjesečne sastanke o napretku radova; promptno pripremati i dostavljati zapisnike s tih sastanaka te osiguravati da se sva nastala pitanja brzo rješavanju. Sastanci na gradilištu i sastanci o napretku radova održavat će se na hrvatskom jeziku. Zapisnici sa sastanaka bit će sastavljeni na hrvatskom jeziku;

- Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja telefonom/faksom/elektroničkom poštom o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća;

- Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih certifikata, polica osiguranja, vrijednosnica, jamstava i obeštećenja za koje je Izvođač odgovoran prema Uvjetima Ugovora;

- Pregledavati pristiglu projektnu dokumentaciju Izvođača te posljedično, nakon dobivanja odobrenja od Naručitelja, odobravati ili davati korektivne upute kako bi se osigurala potpuna usuglašenost s Ugovorom (posebice sa zahtjevima Naručitelja i tehničkim specifikacijama);

- Izvršitelj ili Predstavnik Izvođača mogu zahtijevati da i druge osobe sudjeluju na sastancima rukovodstva u cilju rasprave o budućem radu. Izvršitelj će voditi zapisnik o sastanku. Izvršitelj i Predstavnik Izvođača su dužni na sastanke rukovodstva pozvati Predstavnika Naručitelja. Izvršitelj i Predstavnik Izvođača potpisat će zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. Izvršitelj će dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom. Dnevni red takvih sastanaka će pokrivati pregled napretka radova, pregled programa i planova budućih aktivnosti, stanje osoblja, tehničke poslove, sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, plaćanja, sadašnje i predviđene poteškoće, suradnju s ostalim izvođačima, i ostale prikladne teme. Prije mobilizacije gradilišta redoviti sastanci će se održavati mjesečno, a nakon početka radova na gradilištu sastanci će se održavati tjedno. Ostali sastanci održavat će se po potrebi;

- Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati predstavnika Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva Projekta;

- Potpisivati Građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati jednu od potpisanih kopija;

- Odobravati i nadzirati testiranja svih proizvoda i materijala koje je potrebno ugraditi u skladu s ugovorima o radovima te nacionalnim i međunarodnim standardima;

- Predlagati Izvođaču radova moguće prilagodbe projekta, specifikacije, radove ili programe rada, koji mogu postati potrebni ili korisni tijekom ili nakon izvođenja radova;

- Informirati Naručitelja pisanim putem o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;

- Pregovarati s Izvođačem o varijacijama i prilagodbama te o tome davati pisane preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

- Provjeravati, nadzirati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva hrvatsko zakonodavstvo, tehnološke elaborate Izvođača, prezentacije materijala i opreme koje mu dostavi Izvođač, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također pratiti isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;

- Nadzirati i odobravati program testova po dovršetku;

- Nadzirati i odobravati rezultate ispitivanja radova, materijala i opreme prema potrebi;

- Nadzirati i bilježiti tehnološka ispitivanja izvedena od strane Izvođača te potvrđivati usuglašenost i funkcionalnih ispitivanja;

- Nadzirati i osiguravati da Izvođač poštuje zahtjeve Ugovora te posebice zahtjeve testova po dovršetku, puštanja u rad i postizanje traženih parametara testiranja te da se poštuju jamstva prema ugovoru;

- Nadzirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi Izvođač;

- Pratiti, zajedno s Naručiteljem, tijek obuke osoblja Naručitelja i pokusnog rada;

- Nadzirati i odobravati Upute o radu  i održavanju dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;

- Nadzirati i pomagati Naručitelju u praćenju poštivanja provedbe Ugovora o radovima u smislu ciljeva, fizičkih indikatora, vremena i troškova. Kad god je potrebna promjena/prilagodba ugovora o Projektu, Izvršitelj će obavijestiti Naručitelja preko predstavnika Naručitelja te nadalje pružati argumente potpore i dokumente o takvoj odluci;

- Nadzirati, organizirati i održavati sustav arhiviranja (digitalno i papirnato) za svu dokumentaciju i komunikaciju u vezi s provedbom radova. Sustav arhiviranja vodit će se u skladu i sa zahtjevima institucija financiranja i sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Po dovršetku projekta, Ponuditelj će predati Predstavniku Naručitelja sav arhivski materijal;

- Nadzirati, u suradnji s Naručiteljem, Izvođača u provođenju svih potrebnih privremenih mjera kojima se osigurava da se tijekom izvođenja radova ni u jednom trenutku ne ugrozi funkcionalnost sustava;

- Nadzirati Izvođača te osiguravati poštivanje svih mjera zaštite, poput zaštite na radu, zaštite okoliša itd.;

- Izdati Potvrdu o preuzimanju koja se izdaje nakon uspješno provedenih Testova po dovršetku, tehničkog pregleda i ishođenja Uporabne dozvole, sve sukladno Ugovoru s Izvođačem i Zakonom o gradnji, a nakon što za to dobije pisanu potvrdu Naručitelja;

- Primati i ovjeravati privremene situacije koja su osnova za isplatu Izvođačima, utvrđivati vrijednost izvedenih radova Izvođača u skladu s Ugovorom s Izvođačem. Izvršitelj treba provjeriti i ovjeriti privremene i okončanu situaciju u skladu s Ugovorom s Izvođačem.;

- Pripremati mjesečna izvješća o napretku radova za Ugovor s Izvođačem, izvješće o dovršetku Ugovora s Izvođačem, pripremati sva izvješća na zahtjev Naručitelja i pripremati sva izvješća potrebna u skaldu s važećim hrvatskim zakonodavstvom i pripremati sva propisana izvješća za tehnički pregled;

- Prikupiti dokumentaciju potrebnu za provedbu tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole te koordinirati iste te sudjelovati u postupku tehničkog pregleda;

- Prikupljati rezultate ispitivanja tijekom testova po dovršetku i testova nakon dovršetka;

- Nadzirati i provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevinskim dozvolama i važećim propisima;

- Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;

- Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih, odnosno izmijenjenih radova prema Ugovoru s Izvođačem;

- Nadzirati građevinske radove na spajanju svih infrastrukturnih priključaka potrebnih za Projekt, uključujući i one privremene, potrebnih za organizaciju Gradilišta;

- Nadzirati izgradnju privremenih pristupnih cesta prema gradilištu ;

- Utvrditi je li iskolčenje građevina obavila osoba ovlaštena u skladu sa Zakonom o gradnji;

- Utvrditi je li Izvođač ispunio sve uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015) i Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17) prije početka radova;

- Odrediti provedbu kontrolnih postupaka za ocjenu sukladnosti, odnosno potvrdu o kvaliteti pojedinih dijelova konstrukcije od strane ovlaštenih osoba, kao što je definirano Zakonom o gradnji (N.N. 153/13, 20/17), posebnim propisima ili glavnim projektom;

- Kontrolirati točnost geodetskih radova koje provodi Izvođač ;

- Kontrolirati, ažurirati i potpisati Građevinski dnevnik, koji će se čuvati u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14., 107/15.) i držati jedan od potpisanih primjeraka (prije završne inspekcije Ponuditelj mora dostaviti potpisanu kopiju Građevinskog dnevnika Naručitelju). Dnevnik mora biti ispunjen od strane Izvršitelja ostalim relevantnim informacijama koje mogu biti od pomoći u rješavanju pitanja ili spora, ukoliko nastane tijekom izvođenja radova;

- Zatražiti kontrolu kvalitete materijala i završenih radova kao što je propisano u Glavnom i Izvedbenom projektu;

- Nadzirati i odobravati predložene laboratorije i druge nadležne institucije za ispitivanje materijala, opreme i konstrukcije koje će biti uključeno u radovima u skladu s relevantnim standardima, propisima i Zahtjevima Naručitelja;

- Izvršitelj će nazočiti, zabilježiti i ako je potrebno uputiti na ispitivanje sve materijale i opremu koji dolazi na gradilište kako bi se osigurala usklađenost s relevantnim standardima, propisima i Zahtjevima Naručitelja;

- Izvršitelj će nazočiti, zabilježiti i naručiti dodatna ispitivanja izvršenih radova, te tražiti uklanjanje nepravilno ili nekvalitetno izvedenih radova;

- Provjeriti i odobriti sva izvješća, evidencije, potvrde i slično, pripremljenih ili isporučenih od strane Izvođača radova, te osigurati da su u potpunosti u skladu s relevantnim standardima, propisima i Zahtjevima Naručitelja za koje je Izvođač odgovoran u skladu s ugovorom;

- Provjeriti i odobriti prihvatljivosti izvora materijala i ugrađene opreme;

- Provjeriti i odobriti prihvatljivost Podizvođača koje će predložiti Izvođač;

- Odobriti upravljanje prometom na gradilištu za opremu Izvođača;

- Izvršitelj odobrava i nadzire uklanjanje svih privremenih postrojenja, instalacija i opreme Izvođača s gradilišta, te konačno uređenje tog prostora i površina koje su korištene tijekom rada;

- Provjeriti i odobriti opremu predloženu za korištenje od strane Izvođača;

- Odobriti prostor za skladištenje materijala iz iskopa;

- Nadzirati ugradnju opreme prema uputama proizvođača i Zahtjevima Naručitelja;

- Kontrolirati, nadzirati i odobravati predložene metode građevinskih radova;

- Izdavati naloge za izvršenje promjena u projektu kada se odnosi na količinu radova i rok za završetak radova nakon dobivanja odobrenja od strane Naručitelja kada promjene utječu na cijenu iz ugovora i/ili vrijeme za dovršetak radova i/ili dovode do bitnih promjena u okviru kvalitete radova;

- Uputiti Izvođača, a nakon odobrenja Naručitelja, da izvrši prilagodbe u projektu, tehničkim specifikacijama i programu rada, koje mogu biti neophodne ili poželjne tijekom ili nakon izvođenja građevinskih radova;

- Odobriti, nakon odobrenja Naručitelja, odnosno odbiti ili komentirati promjene i prilagodbe koje traži Izvođač i dati pisane preporuke Naručitelju glede cijena i troškova za bilo koje od nepredviđenih radova;

- Koordinirati pripremu potvrda i drugih dokumenata sukladno hrvatskom zakonodavstvu;

- Pregledati i naknadno odobriti ili izdati upute za ispravak dokumenata Izvođača kako bi se osigurala puna usklađenost sa zahtjevima iz Ugovora o izvođenju radova. Nakon toga Ponuditelj će ih dostaviti na odobrenje Naručitelju;

- Ocijeniti posljedice po Ugovor s Izvođačem u slučaju odgode datuma dovršetka radova, te savjetovati Naručitelja o posljedicama takve odgode;

- Nadzirati sve aktivnosti vezane za uklanjanja građevinskih radova po potrebi;

- Obavljati financijsku kontrolu Ugovora s Izvođačem. Na temelju Plana radova dostavljenog od Izvođača i Prognoze novčanog tijeka koji se trebaju revidirati u odgovarajućim vremenskim intervalima prema potrebi, te po vlastitoj prosudbi, Izvršitelj će pripremiti tablicu za plaćanje Izvođača koja će prikazivati stanje prethodnih isplata i prognozu budućih isplata. Navedena tablica dostavljat će se Naručitelju na mjesečnom sastanku o napretku radova;

- Pripremati i ažurirati financijske evidencije plaćanja i troškova;

- Osigurati odgovarajuće postupke za plaćanja na vrijeme, provjeriti formalne zahtjeve za sva plaćanja i provjeriti jesu li ispunjeni svi zahtjevi Naručitelja;

- Provjeriti konačni obračun pripremljen od strane Izvođača, te pripremiti i izdati konačnu potvrdu za plaćanje na odobrenje Naručitelju;

- Osigurati da se svi kvarovi i nedostaci riješe u prije početka testova nakon dovršetka Projekta, tako da stanje izgrađenih objekata i infrastrukture može postići uvjete definirane standardima, propisima i Zahtjevima Naručitelja;

- Nadzirati monitoring sustav uspostavljen od Naručitelja s analizom praćenja podataka koje će dostaviti Izvođač.

    - Faza tijekom Testova po dovršetku

Tijekom faze Testova po dovršetku koja počinje fizičkim dovršenjem Radova i montaže opreme i koje, između ostalog, sadrži i probni rad postrojenja i dokazivanje funkcionalnosti postrojenja, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i slijedeće aktivnosti:

- Pregledati i odobriti Priručnike za upravljanje i uvjete održavanja objekta i postrojenja u Projektu pripremljene od Izvođača;

- Pregledati i odobriti svu dokumentaciju za rad tijekom Testova nakon dovršetka glede postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i fotonaponske elektrane, pripremljene od Izvođača;

- Kontrolirati i odobriti plan obuke djelatnika Naručitelja koju će dostaviti i obaviti Izvođač. Ponuditelj će pripremiti izvješće o obavljenoj obuci prije izdavanja Potvrde o preuzimanju objekta;

- Obavljati nadzor tijekom „Factory Acceptance Tests“ što uključuje dijelove opreme i konstrukciju;

- Voditi svu evidenciju tijekom tehničkog pregleda nakon završetka građevinskih radova što uključuje: pregled prije provedbe Testova po dovršetku, pregled pri puštanju u pokusni rad i pokusni rad - dokaz funkcionalnosti za sve elemente konstrukcije i opremu kao što je zadano u Zahtjevima Naručitelja. Izvršitelj izdaje potvrdu o ispitivanju kao rezultat svakog uspješno obavljenog ispitivanja;

- Nadzirati Testove po dovršetku, odnosno pokusni rad postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada kojim će pokazati da se obrada otpada unutar postrojenja obavlja pouzdano i u skladu sa Zahtjevima Naručitelja;

- Pripremiti izvješće o pokusnom radu postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada kao sastavnog dijela Testova po dovršetku, prije izdavanja Potvrde o preuzimanju;

- Nadzirati Testove po dovršetku, odnosno pokusni rad uređaja za obradu otpadnih voda tijekom kojeg je potrebno dokazati da uređaj radi pouzdano i u skladu sa Zahtjevima naručitelja;

- Izvršitelj će pripremiti izvješće o pokusnom radu uređaja za obradu otpadnih voda prije izdavanja Potvrde o preuzimanju;

- Nadzirati Testove po dovršetku, odnosno pokusni rad fotonaponske elektrane tijekom kojeg je potrebno dokazati da fotonaponske elektrane radi pouzdano i u skladu sa Zahtjevima naručitelja;

- Izvršitelj će pripremiti izvješće o pokusnom radu fotonaponske elektrane prije izdavanja Potvrde o preuzimanju;

- Izvršitelj će pripremiti Završno izvješće u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14., 107/15.), te nazočiti tehničkom pregledu građevinskih radova. Ovo izvješće potrebno je dostaviti Naručitelju u tri kopije i digitalnom obliku (CD/DVD - Microsoft Word/Excel), sve na hrvatskom jeziku;

- Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole za dio građevinskih radova (za fazu ili etapu u skladu s Lokacijskom dozvolom), Izvršitelj će pripremiti Završno izvješće sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14., 107/15.) za određeni dio radova te će nazočiti tehničkom pregledu za specifični dio građevinskih radova (fazu ili etapu);

- Pomoći Naručitelju tijekom finalizacije radova (zaprimanja, odobrenja i arhiviranja sve projektne dokumentacije, uključujući projekt izvedenog stanja, Priručnike o  radu i održavanju, administrativne dokumentacije), pripreme za preuzimanje građevine i Testova po dovršetku kako bi se dokazalo da je cilj projekta postignut te evaluacije nakon dovršetka radova);

- Nadzirati testiranje tijekom postupka dokazivanja funkcionalnosti („Performance Test“) koje će provoditi Izvođač. Dokaz funkcionalnosti mora sadržavati sve potrebne mjere kako bi se potvrdili uvjeti i jamstva definirana u Zahtjevima Naručitelja. Izvršitelj će izvijestiti naručitelja o rezultatima ispitivanja;

- Dostaviti Naručitelju, prije izdavanja Potvrde o preuzimanju, popis sve potrebne dokumentacije koju će pripremiti Izvođač (projekti, priručnici, potvrde, građevinski dnevnici i slično);

- Izdati, nakon što Izvođač ispuni sve svoje obveze u skladu s Ugovorom za izvođenje radova, Potvrdu za preuzimanje u četiri (4) primjerka (jedan za Izvođača i tri za Naručitelja);

- Predati nacrt Konačnog izvješća nakon završetka izgradnje, odnosno unutar mjesec dana nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju. Ovo izvješće sadrži kratak sažetak o napretku projekta, konačni financijski status i raspored nastavka rada, odnosno preporuke o dodatnim građevinskim radovima ukoliko su potrebni ili dodatnoj tehničkoj pomoći, koju može predložiti Izvršitelj kao neophodnu za pravilnu zaštitu i učinkovito održavanje radova. Konačno izvješće se mora završiti kada se uklone svi nedostaci i izvrše sva plaćanja, uključujući rješavanje svih potraživanja Izvođača.

    - Faza nakon građenja – Razdoblje za obavijest o nedostacima (RON)

Tijekom faze nakon građenja, koje počinje datumom izdavanja Potvrde o preuzimanju i završava istekom Razdoblja za obavještavanje o nedostacima + 28 dana, odnosno datumom Izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i sljedeće:

- Izvršavati redovne inspekcije s Naručiteljem, prema zahtjevu Naručitelja, tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima (RON) te provjeravati provodi li se redovno održavanje od strane osoblja Naručitelja koje upravlja postrojenjima te da Izvođač vodi brigu o kvarovima;

- Pružati adekvatne razine nadzora/inspekcije korektivnih radnji koje vrši Izvođač u tom razdoblju;

- Pomagati Naručitelju u praćenju usuglašenosti provedbe projekta u smislu ciljeva i indikatora ugovora;

- Izdati konačnu Potvrdu o ispunjenju ugovora sukladno ugovoru s Izvođačem;

- Pripremati izvješća o napretku (privremeno), izvješće za RON, nacrt Konačnog izvješća za RON i Konačno izvješće za RON;

- Provoditi nadzor nad utvrđivanjem i otklanjanjem nedostataka u Ugovoru s Izvođačem, tijekom RON;

- Pripremiti tijekom svake inspekcije u RON kratko izvješće o stanju objekta/postrojenja/opreme i sve korektivne radnje i mjere poduzete kako bi se uklonili nedostaci (ako ih ima). Izvješće za RON dostavlja se Naručitelju u roku od 5 dana od dana inspekcije;

- Pripremiti na kraju zadatka, odnosno po isteku RON-Konačno RON izvješće koje će rezimirati njihove aktivnosti u tom razdoblju i sve korektivne radnje i mjere koje se poduzimaju kako bi se uklonili nedostaci (ako ih ima). Izvješće za RON dostavlja se Naručitelju u roku od 21 dana nakon isteka RON, u tri (3) istovjetna primjerka i u digitalnom obliku (CD/DVD - Microsoft Word/Excel), sve na hrvatskom jeziku.

    - Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti koje će Izvršitelj morati, između ostaloga, provoditi tijekom trajanja Ugovora:

- Izvršitelj će kontinuirano obavljati usluge nadzora usklađeno s dinamikom gradnje, te pratiti Izvođačev program rada i napredak radova, kašnjenja, kvalitetu radova, sigurnost na gradilištu, narudžbe za opremu/materijale i njihovu isporuku, uključujući mobilizaciju osoblja, opreme i sredstava, zaštitu okoliša i slično. Ukoliko je potrebno, Izvršitelj može pokrenuti korektivne mjere u skladu s uvjetima Ugovora;

- Izvršitelj će, u slučaju produženja radova, s obzirom na originalni ili modificirani i odobreni programa rada, te ako bi se odgoda ugovorenog datuma završetka radova mogla očekivati, poduzeti potrebne mjere da se poveća/ubrza dinamika radova. Izvršitelj mora obavijestiti i savjetovati Naručitelja o poduzetim mjerama;

- Izvršitelj će bez odgode obavijestiti Naručitelja u pisanom obliku (u roku od najviše 48 sati) o svim nedostacima i nepravilnostima uočenih tijekom gradnje, te o tome obavještavati Naručitelja tijekom cijelog ugovornog razdoblja;

- Izvršitelj će osigurati stalnu pomoć Naručitelju o svim pitanjima u vezi s provedbom Ugovora, uključujući izvješća na zahtjev;

- Izvršitelj će osigurati nadzor nad Izvođačem u svim pitanjima koja se tiču zaštite na radu i pitanja vezana uz zaštitu okoliša;

- Izvršitelj će dati objektivne informacije u slučaju eventualnih sporova između Naručitelja i Izvođača. Izvršitelj će savjetovati i pomagati obje strane kako bi se postiglo razumno rješenje, uzimajući u obzir potrebu da se raspored izvođenja radova na gradilištu nastavi izvoditi u skladu s planiranim;

- Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućnostima smanjenja troškova na projektu, kroz smanjenje rokova za izvođenje radova ili kroz poboljšanje kvalitete radova, ako je primjenjivo;

- Izvršitelj će kontrolirati isplatu za izvedene radove u skladu s Ugovorom s Izvođačem:  (kontrola uključuje: mjerenje, građevinske knjige, fakture, izračun razlike u cijeni, obračuna promjena i dodatnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, isplate proračuna, poduzimanje odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo moguće povećanje troškova). Izvršitelj će kontrolirati ugovorene rokove i rasporede izvođenja radova (odrediti datum početka radova, kontrolu poštivanja rokova izvođenja radova sukladno operativnom planu izvođenja radova, intervencije u slučaju odstupanja od plana, kontrolu kvalifikacije radnika i mehanizacije na gradilištu, pregled moguće modifikacije plana izvođenja radova, i slično). Izvršitelj će kontrolirati kvalitetu radova (vizualna kontrola, kontrola i pregled dokumentacije Izvođača kojom dokazuje kvalitetu u pogledu ispitivanja, prisutnost tijekom uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, nadzor tijekom proizvodnje u pogonima Izvođača i proizvođača koji se nalaze izvan gradilišta (npr. proizvodnja armature, betona, asfalta, čeličnih konstrukcija, prefabriciranih armirano-betonskih elemenata i drugo), preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka, i drugo);

- Izvršitelj će pružati usluge nadzora i FIDIC Inženjera (žuta knjiga, FIDIC, 1999);

- Izvršitelj će pratiti usklađenost provedbe Projekta u smislu ostvarenja ciljeva, fizičkih pokazatelja, vremena i troškova. Izvršitelj će obratiti posebnu pažnju na financijski plan i na troškove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko su potrebne promjene ili prilagodbe koje se odnose na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja u pisanom obliku i mora osigurati dodatne argumente i dokumente koji opravdavaju takvu odluku;

- Izvršitelj će inicirati i voditi redovite sastanke na gradilištu, uključujući mjesečne sastanke s Izvođačem i Naručiteljem; pripremiti i izdati u kratkom razdoblju zapisnike s tih sastanaka, te osigurati da se sva pitanja koja proizlaze iz tih sastanaka rješavaju žurno. Dnevni red na tim sastancima će obuhvatiti pregled napretka radova, eventualno kašnjenja u izvođenju pojedinih radova, pregled rasporeda i planova za buduće aktivnosti, status osoblja, inženjering, zaštitu na radu, opremu, nabavu materijala, plaćanja, postojeće i očekivane poteškoće, zahtjeve za dodatnim radovima od strane Izvođača i druge relevantne teme. Zapisnike sa sastanaka izrađuje Izvršitelj, a izdaje se sudionicima u roku od jednog dana nakon sastanka za komentare u tiskanom obliku i digitalnom obliku;

- Ukoliko bude potrebno Izvršitelj će dodatno inicirati (u pisanom obliku) izvanredne sastanke. Vrijeme i mjesto ovih sastanaka usuglasiti će se između svih stranaka (Izvršitelj, Naručitelj i Izvođač) uzimajući u obzir temu o kojoj će se raspravljati;

- Izvršitelj će usporediti planirani i stvarni napredak radova prema odredbama ugovora između Naručitelja i Izvođača. Izvršitelj će dostaviti Naručitelju potrebna izvješća o isplati troškova, rokovima i kvaliteti izvedenih rada.

Napomena: Nije nužno da se gore navedene aktivnosti obavljaju danim redoslijedom. Izvršitelj će pripremiti svoju detaljnu Metodologiju i organizaciju rada  za sve aktivnosti kako bi se osiguralo da one ispunjavaju opće i posebne uvjete opisane u ovom Projektnom zadatku. Izvršitelj će uspostaviti organizaciju nadzora, upravljanje ugovorom i sustav praćenja kako bi zadovoljio zahtjeve za učinkovito vršenje usluga nadzora nad izgradnjom, ispitivanjem i administriranjem ugovora, odnosno kontrolom kvalitete, praćenje napretka izvođenja radova, zaštite na radu, zaštite okoliša, odnosima s relevantnim zakonskim tijelima i drugim zainteresiranim stranama, kontrolom troškova i ugovorne administracije izvođenja radova prema ugovoru.

    - Ograničenja u ovlastima Izvršitelja

Neovisno o svemu do sada navedenom, te u slučaju eventualnih kontradikcija ili nejasnoća u Ugovornoj dokumentaciji, Izvršitelj će pri upravljanju  ugovorom s Izvođačem imati sljedeća ograničenja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno pisano odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku (navedeni su članci iz Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje –Žuta knjiga, FIDIC, 1999., koji predstavljaju sastavni dio Ugovora Naručitelja s Izvođačem):

- Članci 4.4 [Podizvođači] i 4.5 [Imenovani podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače nenavedene u Ugovoru;

- Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve izmjene i/ili dopune Idejnog projekta (ako je primjenjivo) i Izvođačevog Glavnog projekta Radova;

- Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Naručitelja;

- Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno Članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Povećanje vrijednosti];

- Članak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: odobrenje za izdavanje Potvrde o preuzimanju;

- Članak 11.3 [Potvrda o ispunjenju Ugovora] : odobrenje za izdavanje Potvrde o ispunjenju Ugovora.

## Upravljanje projektom

    - Odgovorno tijelo

Naručitelj provedbe Projekta te upravljanja Ugovorom o uslugama koje su predmet nabave je Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), koji obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2. FZOEU će obavljati provjere provedbe Projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe Projekta u smislu provjere napretka Projekta, rezultata Projekta, troškova Projekta i jesu li isti stvarno nastali na Projektu, te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju pravilima EU i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, provjere eventualnih nepravilnosti tijekom provedbe Projekta i izvještavanje ostalih odgovornih tijelima o istima, i izvještavanje ostalih nadležnih tijela o Projektu.

Naručitelj će imenovati Predstavnika Naručitelja u svoje ime i o tome  obavijestiti Izvršitelja sukladno Ugovoru.

    - Sadržaji koje pruža Naručitelj

Naručitelj će:

- Osigurati jedan ured za rad Izvršitelja na mjestu izvođenja Radova, odnosno u privremenom uredskom prostoru kojeg će podići Izvođač radova. Ured će se sastojati od adekvatne prostorije s osam radnih mjesta, opremljene s osam radnih stolova 160x90cm, šesnaest radnih stolica, osam uredskih kabinet ormarića i šest uredskih ormara za arhivu 200x100x40cm;

- Osigurati dodatni ured za rad Inženjera na mjestu izvođenja Radova, odnosno u privremenom uredskom prostoru kojeg će podići Izvođač radova. Ured će se sastojati od jednog radnog mjesta, a biti će opremljen s dva radna stola 160x90cm, stolom za sastanke za najmanje šest ljudi, deset radnih stolica, dva uredska kabinet ormarića i dva uredska ormara za arhivu 200x100x40cm;

- Osigurati u gore spomenutim uredima zadovoljavajuću Internet vezu i mrežne priključke te jedan A3/A4 Ink Jet printer i jedan A4 Ink Jet printer. Potrošni uredski materijal je obveza Izvršitelja;

- Osigurati odgovarajuće sanitarne čvorove, ventilaciju, grijanje i hlađenje prostora koje koristi Izvršitelj;

- Osigurati prikladnu sobu za sastanke i odgovarajući namještaj za barem 20 osoba tijekom cjelokupnog trajanja Ugovora. Sobom za sastanke koriste se svi sudionici u Projektu;

- Sve režijske troškove za navedene uredske prostore snosi Naručitelj, posredno preko Izvođača radova.

- Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koje odredi Naručitelj;

- Osigurati svu potrebnu projektnu i ostalu dokumentaciju vezanu uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za osoblje i opremu Izvršitelja.

- Po potrebi izdati punomoć Izvršitelju za komunikaciju s svim upravnim i javno pravnim tijelima i drugim interesnim sudionicima Projekta koji su nužni Izvršitelju u ispunjavanju njegovih ugovornih obveza

- Do trenutka izgradnje privremenih građevina na mjestu izvođenja Radova, Izvršitelj je dužan sam organizirati i snositi troškove svojih uredskih prostora I pripadajućih režijskih troškova, te Naručitelj nema nikakvih obveza po tom pitanju.

## Trajanje Ugovora

Količina aktivnosti Izvršitelja varirat će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude, te dinamike predlaganja i angažmana stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti nadzora svom osoblju na fleksibilan način kako bi se osiguralo ispunjenje ciljeva Projekta.

Budući da početak Projekta ovisi o uspješnom završetku postupka javne nabave, u priloženom Planu provedbe Projekta dani su pretpostavljeni datumi početka i trajanja realizacije. Stvarno vrijeme realizacije aktivnosti ovisit će prvenstveno o datumu početka, odnosno ostvarenju svih gore navedenih preduvjeta.

Izvršitelj je u obvezi svoju uslugu pružati do datuma izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora + 30 dana, što uključuje  Razdoblje za prijavu nedostataka u ugovoru s Izvođačem, bez obzira na datum njihovog stvarnog početka.

U nastavku se navodi približno trajanje faza projekta. Napominje se kako je navedeni raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja Ugovora.

Rok za pružanje usluga počinje teći na dan potpisa Ugovora od strane Naručitelja. Očekivani datum početka pružanja usluga je 1. lipnja 2019. godine.

Očekivani datum završetka izvršenja usluga je 59 mjeseci nakon potpisivanja Ugovora, kada istječe pretpostavljeni datum izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora + 28 dana.

Ponuditeljima se napominje kako je moguće skraćenje i produljenje trajanja Ugovora, ovisno o realizaciji gore navedenih faza.

Predvidivi početni raspored radova na izgradnji Projekta prikazan je u nastavku:

| Faza projekta | Aktivnosti | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| Pripremna faza i Faza projektiranja | Nadzor tijekom izrade glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, | oko 13 mjeseci |
| Faza građenja i Faza tijekom Testova po dovršetku | Nadzor tijekom izgradnje CGO i testovi po dovršetku. Nadzor tijekom Testova po dovršetku, probni rad, dokaz funkcionalnosti, tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole, Izdavanje Potvrde o preuzimanju | oko 21 mjesec |
| Faza nakon građenja | Nadzor tijekom Razdoblja za obaviještavanje o nedostacima, Izdavanje Potvrde o ispunjenju ugovora. Rok dovršetka je datum izdavanja potvrde o ispunjenju Ugovora + 28 dana. | oko 25 mjeseci |

## Ostali zahtjevi

    - Stručno osoblje

Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise RH i EU koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Ugovora o uslugama stručnog nadzora izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tijekom faza projektiranja i ishođenja dozvola i faze građenja, Izvršitelj mora biti prisutan na lokaciji Projekta s dovoljnim brojem odgovarajućeg osoblja u skladu s prethodnim pisanim odobrenjem Naručitelja, kako bi se osiguralo da se izrada projekata i izgradnja učinkovito planiraju, provode i nadziru.

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o preuzimanju, odnosno tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostacima, Izvršitelj mora biti dostupan i raspoloživ kako bi sudjelovao u rješavanju kvarova te radi provjere rada i održavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju, te također kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju.

Minimalni popis stručnog osoblja koje Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima i uvjetima je dan u nastavku.

    - Ključni stručnjak 1: Inženjer i Glavni nadzorni inženjer

Sudjelovanje u projektu: okvirno 600 radnih dana

Ključni stručnjak 1 će biti zadužen za koordinaciju provedbe cjelokupnog Projekta i realizaciju svih ugovora, za provedbu kontrole kvalitete izgradnje te za njezin pravovremeni dovršetak. Ključni stručnjak 1 će biti zadužen za:

- obavljanje funkcije Inženjera prema Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje – Žuta knjiga, izdana od strane Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC), izdavači Hrvatskog izdanja: Hrvatska udruga konzultanata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Udruga konzultantskih društava u graditeljstvu i za

- obavljanje funkcije Glavnog nadzornog inženjera. koja je definirana Zakonom o gradnji. On će općenito biti odgovoran Naručitelju kao Glavni nadzorni inženjer za stalnu provedbu nadzora nad projektiranjem od strane svih nadzornih inženjera, nad izvođenjem građevinskih radova sukladno Ugovoru Naručitelja s  Izvođačem, provjeru i verifikaciju privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanje potvrda o pokusnom radu, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanje potvrda o preuzimanju i potvrde o ispunjenju obveza, te koordinacije tehničkih pregleda i ishođenja uporabnih dozvola i provedbu stručnog nadzora tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima.

    - Ključni stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove

Sudjelovanje u projektu: okvirno 300 radnih dana

Ključni stručnjak 2 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad projektiranjem i izvođenjem građevinskih radova na izgradnji CGO-a. On će kao nadzorni inženjer sudjelovati u provedbi nadzora tijekom projektiranja i građenja, nadzora nad izvođenjem građevinskih radova sukladno ugovoru, provjeri i verifikaciji privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanju potvrda o pokusnom radu, izdavanju potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanju potvrda o preuzimanju, te koordinaciji tehničkih pregleda i ishođenju uporabnih dozvola i provedbu nadzora tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima.

    - Ključni stručnjak 3: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove

Sudjelovanje u projektu: okvirno 200 radnih dana

Ključni stručnjak 3 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad elektrotehničkim radovima tijekom projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Projekta. On će kao nadzorni inženjer sudjelovati u provedbi nadzora tijekom projektiranja i građenja, nadzoru nad izvođenjem elektrotehničkih radova sukladno ugovoru, provjeri i verifikaciji privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanju potvrda o pokusnom radu, izdavanju potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanju potvrda o preuzimanju, te koordinaciji tehničkih pregleda i ishođenju uporabnih dozvola i provedbi nadzora tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima.

    - Ključni stručnjak 4: Nadzorni inženjer za strojarske i termo-tehničke radove

Sudjelovanje u projektu: okvirno 200 radnih dana

Ključni stručnjak 4 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad strojarskim i termo-tehničkim radovima pri izgradnji Projekta. On će kao nadzorni inženjer sudjelovati u provedbi nadzora tijekom projektiranja i građenja, nadzoru nad izvođenje strojarskih radova sukladno ugovoru, provjeri i verifikaciji privremenih i okončanih situacija Izvođača, izdavanju potvrda o pokusnom radu, izdavanju potvrda o testovima po i nakon dovršetka, izdavanju potvrda o preuzimanju, te itehničkih pregleda i ishođenju uporabnih dozvola i provedbi nadzora tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima.

Napominje se da jedna osoba:  Ključni stručnjak 2 odnosno Ključni stručnjak 3 odnosno Ključni stručnjak 4  ne može obavljati više od jedne gore navedene funkcije.

    - Ne-ključni stručnjaci

Osim ključnih stručnjaka navedenih gore, Izvršitelj će, ovisno o ukazanoj potrebi, odabrati i angažirati i „ne-ključne stručnjake“ prema potrebi u skladu s profilima i opsegom traženih usluga utvrđenim u ovom Projektnom zadatku čiji angažman se također smatra uključenim u ponudbenu cijenu. Za svaku od pozicija za „neključne stručnjake“ Izvršitelj je u obvezi nakon sklapanja Ugovora s Naručiteljem, Naručitelju ponuditi životopise minimalno 3 (triju) osoba. Odabranog stručnjaka Naručitelj mora pisano odobriti Izvršitelju.

Izvršitelj mora osigurati okvirno 850 radnih dana predviđenih za neključne stručnjake u skladu s potrebom. Mjesto rada neključnih stručnjaka je 100% lokacija Projekta odnosno prema potrebi drugačije u dogovoru i s pisanim odobrenjem od strane Naručitelja.

Vezano uz vrstu i opseg radova predviđa se sudjelovanje „neključnih stručnjaka“ uključujući ali ne ograničavajući se na:

- koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II

- arhitekt,

- stručnjak za građevinarstvo (konstrukcija, završni radovi, itd.),

- stručnjak za rješavanje pritužbi Izvođača („claim expert“),

- stručnjak za geomehaniku,

- nadzorni inženjer za geodetske radove,

- pravni stručnjak za FIDIC sporove,

- stručnjak za zaštitu okoliša,

- hortikultura/agronom,

- stručnjak za zaštitu od požara,

- stručnjak za fiziku zgrade (toplinska zaštita i zaštita od buke),

- stručnjak za promet,

- stručnjak za pročišćavanje otpadnih voda,

- stručnjak za mehaničko-biološku obradu otpada,

- stručnjak za odlagališni plin,

- stručnjak za automatizaciju,

- administrativno i popratno osoblje,

- i drugi stručnjaci u skladu s potrebom i pisanim odobrenjem Naručitelja.

    - Popratno osoblje i podrška

Izvršitelj može angažirati popratno osoblje i podršku (administracija, prevođenje po potrebi i sl.) koje smatra nužnim za realizaciju ugovora, i troškovi toga osoblja moraju biti uključeni u ukupnu ponudbenu cijenu u sklopu jedinične cijene pojedinog stručnjaka i ne iskazuju se zasebno.

    - Sadržaji koje osigurava Izvršitelj

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice treba osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete kako bi se Stručnjacima omogućilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. Također mora osigurati da njegovi zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno.

Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja (osim troškova koje snosi Naručitelj sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje i Dodatku 2 Ugovora između Izvršitelja i Naručitelja) bit će u nadležnosti Izvršitelja uključujući:

- sve troškove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.;

- automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi provedba ugovorenih aktivnosti bila u potpunosti funkcionalna;

- sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd., osim troškova koje snosi Naručitelj sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje i Dodatku 2 Ugovora između Izvršitelja i Naručitelja;

- sve troškove pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove;

- svu osnovnu i ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

- tehničku opremu na lokaciji na kojoj se vrši usluga nadzora;

- Svi troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu po radnom danu Osoblja Izvršitelja.

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve druge elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koje angažira o svom trošku za izvršenje ovog Ugovora.

    - Oprema

Nikakva se oprema neće kupovati u ime Naručitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na Naručitelja po završetku ovog ugovora.

## Izvještavanje

    - Zahtjevi izvještavanja

Izvršitelj će pripremiti i predati sljedeća izvješća:

| Izvješće | Sadržaj | Vrijeme predaje |
| --- | --- | --- |
| Početno izvješće | Informacije o zatečenom stanju Projekta, program i plan rada, plan aktiviranja ključnih i neključnih stručnjaka, financijski plan provedbe projekta, Plan rada stručnjaka po kvartalima, ostale informacije, Metodologija i organizacija rada | Četiri tjedna po potpisu Ugovora |
| Mjesečna izvješća u skladu sa zahtjevom Naručitelja | Kratak opis provedenih aktivnosti i sudjelovanja Izvršiteljevih stručnjaka u realizaciji Projekta s opisanim učincima i rezultatima, plan i raspored provedbe aktivnosti u idućem razdoblju. Ažuriranje plana u skladu s izmijenjenim okolnostima. | Ne kasnije od 14 dana po završetku svakog mjeseca |
| Završno izvješće | Kratak opis provedenih aktivnosti i sudjelovanja Izvršiteljevih stručnjaka u realizaciji pojedinih dijelova Projekta s opisanim učincima i rezultatima. | 1 mjesec prije konačnog datuma realizacije Ugovora |
| Izvješća na zahtjev | U skladu sa zahtjevom Naručitelja | U skladu sa zahtjevom Naručitelja |

- Početno izvješće

Izvršitelj će Naručitelju podnijeti početno izvješće 4 tjedna po početku izvršavanja Ugovora o uslugama stručnog nadzora. Izvještaj treba sadržavati informacije o početnom stanju  Projekta, raspored planiranih  aktivnosti na Projektu, usklađen sa početnim stanjem te plan rada Izvršitelja.

Sadržaj izvještaja mora odgovarati fazi Projekta u kojoj se sklapa ugovor o uslugama pružanja stručnog nadzora.

Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta.

- Mjesečna izvješća

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečna izvješća o napretku provedbe Projekta ne kasnije od 14 dana u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće mora sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja kako bi se mogao valorizirati napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja.

Osim navedenoga, mjesečni izvještaj Izvršitelja, među ostalim mora sadržavati i:

- usporedbu planiranog napretka Projekta i stvarnog stanja Projekta u referentnom razdoblju (uključujući i postotak završenosti određene aktivnosti);

- detalje o svakoj prepreci koja može ugroziti dovršetak Ugovora s Izvođačem, odnosno projekta, te mjere koje su poduzete ili će biti poduzete kako bi se prevladalo te prepreke;

- financijski sažetak referentnog razdoblja i plan za buduće izvještajno razdoblje;

- ostale informacije sukladno dogovoru s Naručiteljem.

- Završno izvješće

Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja 1 mjesec prije završetka ugovora o uslugama pružanja stručnog nadzora (prije završetka Razdoblja za obaviještavanje o nedostacima). Izvještaj će sadržavati pregled svih planiranih  zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku pet dana izraditi konačnu verziju završnog izvještaja. Ukoliko u roku deset dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrat će se da ih nije bilo.

- Izvješća na zahtjev

Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom Ugovora. Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku.

Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku, te predati u 6 tiskanih kopija, uključujući i jednu elektroničku verziju (CD) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane Naručitelja uvjet je za isplatu posljednjeg obroka prema predviđenom ugovorenom Planu plaćanja.

- OBRASCI

Napomena: U svim obrascima je stavljena oznaka M.P. („mjesto pečata“). Gospodarski subjekt stavlja pečat na Obrasce ukoliko u državi svog poslovnog nastana mora imati pečat, u suprotnom će gospodarski subjekt zanemariti navedenu oznaku mjesta pečata.

Naručitelj ujedno napominje da Obrasce u ovom poglavlju, a koji ne podliježu ovjeri kod javnog bilježnika, može osim osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, potpisati i druga osoba koju je ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ovlastila na temelju pisane punomoći.

# OBRAZAC 1. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

- POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. ZJN 2016, kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime) 			(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od___________________ ____,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

_____________________________________________

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

______________________________________________

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

# OBRAZAC 2. Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt – poslovni nastan izvan Republike Hrvatske

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

– POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. ZJN 2016, kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime) 				(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

_____________________________________________

(ime i prezime osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

______________________________________________

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 2.)

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

NAPOMENA: Prihvaća se i Izjava o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.

# OBRAZAC 3. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan izvan Republike Hrvatske

IZJAVA O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI IZ ČLANKA 252. STAVAK 1. TOČKA 2. ZJN 2016 – POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 252. stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. ZJN 2016, kao osoba koja je ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE

IZ ČLANKA 252. STAVAK 1. TOČKA 2.

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime) 				(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje za gospodarski subjekt kojeg zastupam:

_______________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB zemlje poslovnog nastana)

Izjavljujem da je gospodarski subjekt kojeg zastupam ispunio sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, budući da gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAPOMENA: Ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom gospodarski subjekt dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Ova Izjava se smatra ažuriranom (ažurnim popratnih dokumentom), ukoliko je dana (datum potpisa) nakon primitka zahtjeva od strane Naručitelja za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.

M.P.

_____________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

______________________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja

Ovaj obrazac potpisuje/u osoba/e ovlaštena/e po zakonu za zastupanja gospodarskog subjekta u skladu s ovlastima navedenim u Izvodu iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ovaj obrazac Izjave mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

NAPOMENA: Prihvaća se i Izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.

# OBRAZAC 4. Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 254. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

IZJAVA O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI IZ ČLANKA 254. STAVAK 1. TOČKA 2. ZJN 2016 – POSLOVNI NASTAN U HRVATSKOJ ILI U DRŽAVI POSLOVNOG NASTANA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Temeljem članka 254. stavka 1. točka 2. . i članka 265. stavka 2. ZJN 2016, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE

IZ ČLANKA 254. STAVAK 1. TOČKA 2.

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime) 				(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam:

_______________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj države poslovnog nastana)

Izjavljujem da nad gospodarskim subjektom kojeg zastupam nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

NAPOMENA: Gospodarski subjekt ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

_____________________________________________

(ime, prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

______________________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja

UPUTA: Ovaj obrazac Izjave potpisuje/u osoba/e ovlaštena/e po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta u skladu s ovlastima navedenim u Izvodu iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ova Izjava mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

NAPOMENA: Prihvaća se i Izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.

# OBRAZAC 5. Izjava o integritetu

Naziv Ponuditelja: 		____________________________

Adresa sjedišta Ponuditelja:	____________________________

OIB Ponuditelja: 		____________________________

Predmet nabave:	Nabava usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ev.br. VV-01/18

Na temelju Obavijesti o nadmetanju Naručitelja Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, 21000 Split za predmet nabave Nabava usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dajemo sljedeću:

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujem u svojstvu odgovorne osobe Ponuditelja, da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ponudi.

Također izjavljujem da, za predmet nabave nisam u sukobu interesa s obzirom na predmet nabave ili druge okolnosti vezane uz predmetnu nabavu, s obzirom na odredbe Zakona o javnoj nabavi i važeće antikorupcijske propise u Republici Hrvatskoj.

Također izjavljujem, da ću sudjelovanjem u otvorenom postupku javne nabave usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, (te, u slučaju da se odlukom o odabiru ugovor o nabavi dodijeli nama, za vrijeme važenja ugovora o nabavi), poštivati zakone o prijevari i korupciji, te druge antikoruptivne akte na snazi u Republici Hrvatskoj.

Također jamčim korektnost u postupku javne nabave, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke nedopuštene, neopravdane ili neprilične prednosti odnosno pogodnosti, koja može utjecati na djelovanje ili propuštanje dužne radnje ovlaštenika Naručitelja za provođenje postupka javne nabave ili drugog zaposlenika Naručitelja) te izražavam suglasnost sa provedbom revizije cijeloga postupka od strane ovlaštenih osoba prema postupku uređenom zakonom i prihvaćam odgovornost i odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja ovih pravila (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, prekršajna i kaznena odgovornost, odgovornost za štetu Naručitelju i trećim osobama, i dr.).

U ______________, ______ godine				          ZA PONUDITELJA:

M.P.	________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

# OBRAZAC 6. Izjava o ukupnom godišnjem prometu

IZJAVA O UKUPNOM GODIŠNJEM PROMETU

U POSLJEDNJE 3 (TRI) DOSTUPNE FINANCIJSKE GODINE

Naziv Ponuditelja: 		____________________________

Adresa sjedišta Ponuditelja:	____________________________

OIB Ponuditelja: 		____________________________

Predmet nabave:	Usluge stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ev.br. VV-01/18

| Red. br. | Godina | Godišnja realizacija (HRK bez PDV-a) | Godišnja realizacija (strana valuta bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015. |  |  |
| 2. | 2016. |  |  |
| 3. | 2017. |  |  |

Napomena1.: Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti, ali se obračun protuvrijednost te valute u kune, u svrhu ocjene ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta prilikom pregleda i ocjene ponuda, obavlja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Napomena 2.:Ovisno o poslovnom nastanu gospodarski subjekt ispunjava kolonu Godišnja realizacija HRK bez PDV-a ili strana valuta bez PDV-a.

U ______________, ______ godine			          ZA PONUDITELJA:

M.P.	________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

# OBRAZAC 7. Popis glavnih pruženih usluga

POPIS GLAVNIH PRUŽENIH USLUGA

| RB | Opis pruženih usluga | Vrijednost usluge | Datum početka | Datum završetka* | Naziv druge ugovorne strane i kontakt podaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

U ______________, ______ godine											     ZA PONUDITELJA:

M.P.	________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

# OBRAZAC 8. Izjava Ponuditelja o raspolaganju ključnim stručnjacima koji će biti angažirani u okviru projekta

IZJAVA PONUDITELJA O RASPOLAGANJU KLJUČNIM

STRUČNJACIMA KOJI ĆE BITI ANGAŽIRANI U OKVIRU PROJEKTA

Naziv Ponuditelja: 		____________________________

Adresa sjedišta Ponuditelja:	____________________________

OIB Ponuditelja: 		____________________________

Predmet nabave:	Usluge stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ev.br. VV-01/18

Izjavljujemo da raspolažemo osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje predmetnih radova, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, ali uz odgovarajući dokaz da Ponuditelj može raspolagati s osobama koje kod njega nisu zaposlene.

| STRUČNJACI | IME I PREZIME | ZAPOSLENJE KOD PONUDITELJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inženjer i Glavni nadzorni inženjer |  | DA NE |
| 2. | Nadzorni inženjer za građevinske radove |  | DA NE |
| 3. | Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove |  | DA NE |
| 4. | Nadzorni inženjer za strojarske i termo-tehničke radove |  | DA NE |

U ______________, ______ godine			                          ZA PONUDITELJA:

M.P.	________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

# OBRAZAC 9. Izjava ključnih stručnjaka o sudjelovanju u projektu

IZJAVA KLJUČNIH STRUČNJAKA O SUDJELOVANJU U PROJEKTU

Naziv Ponuditelja: 		____________________________

Adresa sjedišta Ponuditelja:	____________________________

OIB Ponuditelja: 		____________________________

Predmet nabave:	Usluge stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ev.br. VV-01/18

Ključni stručnjak br.		____________________________

(navesti broj i funkciju ključnog stručnjaka)

Izjavljujem da sam, kao stručnjak br. ___, funkcija _____________________________, u postupku javne nabave usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evidencijski broj nabave VV-01/18 pročitao/pročitala i proučio/proučila sve odredbe iz Dokumentacije o nabavi i da ću biti na raspolaganju Ponuditelju u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavi tijekom cijelog trajanja Projekta.

U ______________, ______ godine			__________________________________

(ime i prezime ključnog stručnjaka)

__________________________________

(potpis)

# OBRAZAC 10. Izjava o ustupanju resursa

IZJAVA O USTUPANJU RESURSA UKOLIKO PREDLOŽENI STRUČNJACI NISU ZAPOSLENICI PONUDITELJA, KAO DOKAZ DA ĆE BITI NA RASPOLAGANJU

Naziv Gospodarskog subjekta:	 		____________________________

Adresa sjedišta Gospodarskog subjekta:	____________________________

OIB Gospodarskog subjekta: 			____________________________

Predmet nabave:	Usluge stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ev.br. VV-01/18

Stručnjak br.				____________________________

(navesti broj i funkciju ključnog stručnjaka)

Izjavljujem da ja, __________________ (navesti ime i prezime) odgovorna osoba društva (navesti naziv društva) ________________ sa sjedištem u _______________ (navesti sjedište društva) potvrđujem da će za potrebe pružanja usluga stručnog nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evidencijski broj nabave VV-01/18 kao tehnički i stručni resurs Ključni stručnjak br.__________________(navesti redni broj i funkciju ključnog stručnjaka) sljedeći zaposlenik biti stavljen na raspolaganje Ponuditelju ________________(navesti naziv, sjedište i OIB).

Zaposlenik: _______________________________ (navesti ime i prezime, struku, adresu i OIB ključnog stručnjaka)

kao ___________________________ (navesti broj i funkciju ključnog stručnjaka).

U ______________, ______ godine			__________________________________

(ime i prezime)

__________________________________

(potpis)

# OBRAZAC 11. Životopis i iskustvo ključnih stručnjaka

ŽIVOTOPIS I ISKUSTVO KLJUČNIH STRUČNJAKA

Predloženi položaj: ______________________________

1.	Prezime:

2.	Ime:

3. 	Datum i mjesto rođenja:

4.	Državljanstvo:

5.	Adresa stanovanja:

6.	Telefon/fax/e-mail:

7. 	Obrazovanje:

| Institucija od (mjesec/godina) - do (mjesec/godina) | Zvanje/Diploma |
| --- | --- |

8. 	 Strani jezici: znanje jezika ocijeniti od 1 do 5 (5 - izvrsno, 1 – osnovno)

| Jezik | Čitanje | Govor | Pisanje |
| --- | --- | --- | --- |

9.	Članstvo u strukovnim tijelima:

10.	Ostale vještine (npr. poznavanje rada na računalu):

11.	Sadašnje radno mjesto (naziv tvrtke i pozicija):

12.	Godine provedene u sadašnjoj tvrtki:

13.	Ključne kvalifikacije (relevantne za projekt):

14.	Minimalno stručno iskustvo:

| Red. broj | Trajanje angažmana na poslu/projektu od - do (mjesec/godina) | Pozicija na poslu /projektu | Opis usluga/Projekta | Vrijednost usluga (bez PDV-a) | Naručitelj, ime i kontakt osobe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

15. Dodatno specifično iskustvo ključnog stručnjaka:

| Red. broj | Trajanje angažmana na poslu/projektu od - do (mjesec/godina) | Pozicija na poslu /projektu | Opis usluga/Projekta | Vrijednost usluga (bez PDV-a) | Naručitelj, ime i kontakt osobe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

NAPOMENA: Naručitelj pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu za provjeru točnosti podataka prikazanih u životopisu.

16.	Povijest zaposlenja:

| Red. broj | Datum od (mjesec/godina) - do (mjesec/godina) | Naziv i adresa pravna osobe, ime i kontakt osobe | Položaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

NAPOMENA: Naručitelj pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu za provjeru točnosti podataka prikazanih u životopisu.

17.	Ostale relevantne informacije:

Izjavljujem da ovi podaci ispravno opisuju moje radno iskustvo i stručne sposobnosti.

_________________________________________(potpis)

# OBRAZAC 12. Jamstvo za ozbiljnost ponude

_____________________________(u daljnjem tekstu: Banka) izdaje po nalogu i za račun tvrtke

(naziv i adresa sjedišta banke)

____________________________________________(u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist

(naziv i adresa sjedišta gospodarskog subjekta i OIB)

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, 21000 Split, OIB: 54045399638 (u daljnjem tekstu: Korisnik jamstva) slijedeće

JAMSTVO br.________________

za ozbiljnost ponude

Banka je upoznata da Nalogodavac (kao član zajednice gospodarskih subjekata koju čine ______ (naziv, adresa i OIB svih članova - upisati u slučaju zajednice gospodarskih subjekata)) podnosi ponudu za predmet nabave USLUGE STRUČNOG NADZORA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, temeljem obavijesti o nadmetanju od dana _________, evidencijski broj nabave: VV-01/18, od strane Korisnika jamstva. Jamstvo se izdaje u iznosu od: 334.650,00 HRK [ili druga valuta].

- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos od 334.650,00 HRK (slovima:tristotridesetčetiritisućešestopedesetkunainulalipa) na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva ako Nalogodavac (ili bilo koji drugi član zajednice ponuditelja – upisati u slučaju zajednice ponuditelja:

- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016,

- ne prihvati ispravak računske greške,

- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ili

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s Ugovorom potpisanim s Korsinikom jamstva.

- Ovo Jamstvo stupa na snagu [upisati datum] i vrijedi do [upisati datum] i svaki zahtjev za plaćanje prema ovom Jamstvu, zajedno sa dokazima iz prethodnog stavka ovog Jamstva mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka.

Po isteku roka važnosti prestaje obveza Banke po ovom Jamstvu i bez povrata istog.

(M.P)							                 BANKA:

________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe za izdavanje jamstva  i potpis)

- PRILOZI

# Prilog 1 – Podloge

## Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije

  - Elaborat o kompleksnim geoistraživanjima lokacije Kladnjice Lećevica, Knjiga I i II, (2004.)

  - Studija o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici (2006.)

  - Geološka i hidrogeološka istraživanja na području predložene lokacije Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije kod Lećevice (2006.)

  - Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2006.)

  - Seizmološka i seizmotektonska studija šire okolice lokacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica (2010.)

  - Elaborat izvorišta Jadra i Žrnovnice, Zone sanitarne zaštite (2010.)

  - Rezultati analize morfološkog sastava  miješanog komunalnog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.)

  - Izvješće o provedbi analize fizikalno-kemijskih svojstava i ispitivanja biorazgradivosti komunalnog otpada Splitsko - dalmatinske županije, Faza I i Faza II (2014.)

  - Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodooposkrbe izvora Jadra i Žrnovnice (2014.)

  - Tehnoekonomska podloga za Studiju izvodivosti fotonaponske elektrane u sklopu ŽCGO Lećevica i pretovarnih stanica (2015.)

  - Idejno rješenje Upravne zgrade u ŽCGO (2015.)

  - Geotehnički eleborat o istraživanju temeljnog tla na prostoru Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije – Kladnjice (2016.)

  - Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom  u Splitsko-dalmatinskoj županiji na okoliš (2017.)

  - Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata na okoliš   (2017.)

  - Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2017.)

  - Pravomoćna Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2017.)

  - Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na područuju mjerne postaje Lećevica (2017.)

  - Građevinska dozvola za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)

  - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za 1. dionicu ceste do ŽCGO (2015.)

  - Građevinska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2016.)

  - Lokacijska dozvola za 2. dionicu ceste do ŽCGO (2012.)

  - Lokacijska dozvola za 3. dionicu ceste do ŽCGO (2013.)

  - Idejni projekt za rekonstrukciju raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)

  - Glavni projekt za rekonstrukciju raskrižja i ulaza u ŽCGO (2015.)

  - Građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja i ulaza u ŽCGO (2016.)

  - Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom ŽCGO Lećevica (2017.)

  - Studija izvodljivosti (revizija 2 je u izradi u trenutku pisanja ove Dokumentacije o nabavi)

# Prilog 2 – ESPD Obrazac

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Upućivanje na odgovarajuću obavijest objavljenu u Službenom listu Europske unije:
SLEU S broj [], datum [], stranica [], 
Broj obavijesti u SL S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave:

U slučaju da objavljivanje obavijesti u Službenom listu Europske unije nije potrebno, navedite druge podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave (npr. upućivanje na objavu na nacionalnoj razini): [….]

Podaci o postupku nabave

Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. U protivnom, te podatke mora unijeti gospodarski subjekt.

| Identitet naručitelja | Odgovor: |
| --- | --- |
| Naziv: | [Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, 21000 Split, OIB: 54045399638] |
| O kojoj je nabavi riječ? | Odgovor: |
| Naziv ili kratak opis nabave: | [Usluge nadzora Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji] |
| Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni naručitelj ili naručitelj (ako je primjenjivo): | [VV-01/18] |

Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: Podaci o gospodarskom subjektu

| Identifikacija: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Naziv: | [ ] |
| Porezni broj, ako je primjenjivo: Ako stavka „Porezni broj” nije primjenjiva, navedite drugi nacionalni identifikacijski broj, ako se traži i ako je primjenjivo | [ ] [ ] |
| Poštanska adresa: | [……] |

| Osoba ili osobe za kontakt: Telefon: Adresa e-pošte: Internetska adresa (web-adresa) (ako je primjenjivo): | [……] [……] [……] [……] |
| --- | --- |
| Opće informacije: | Odgovor: |
| Je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće? | [] Da [] Ne |
| Samo ako je nabava rezervirana: je li gospodarski subjekt zaštićena radionica, „socijalno poduzeće” ili će osigurati izvršenje ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja? Ako je odgovor da, koliki je odgovarajući postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju? Ako se traži, navedite u koju se kategoriju ili kategorije radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju ti zaposlenici ubrajaju. | [] Da [] Ne […] [….] |
| Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili ima jednakovrijednu potvrdu (npr. u skladu s nacionalnim (pret)kvalifikacijskim sustavom)? | [] Da [] Ne [] Nije primjenjivo |
| Ako je odgovor da: Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka, odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u svakom slučaju ispunite i potpišite dio VI. a) navedite naziv popisa ili potvrde i odgovarajući registracijski ili broj potvrđivanja, ako je primjenjivo: b) ako su potvrda o registraciji ili prethodno spomenuta potvrda dostupni u elektroničkom obliku, navedite: c) navedite upućivanja na kojima se temelji registracija ili potvrda i, ako je primjenjivo, klasifikaciju iz službenog popisa: d) obuhvaća li registracija ili potvrda sve potrebne kriterije za odabir? Ako je odgovor ne: Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV., odjeljcima A, B, C ili D ovisno o slučaju SAMO ako se to traži u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi: e) hoće li gospodarski subjekt moći predočiti potvrdu o plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućuje da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u svim državama članicama? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | a) [……] b) (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Da [] Ne e) [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| Oblik sudjelovanja: | Odgovor: |
| Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima? | [] Da [] Ne |
| Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a. |
| Ako je odgovor da: a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…): b) navedite ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave: c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Grupe | Odgovor: |
| Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu: | [ ] |

B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta

Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za potrebe ovog postupka nabave:

| Zastupnik, ako postoji: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Puno ime; Datum i mjesto rođenja, ako se traži: | [……]; [……] |
| Funkcija/Djelovanje u svojstvu: | [……] |
| Poštanska adresa: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adresa e-pošte: | [……] |
| Prema potrebi navedite detaljne podatke o zastupanju (njegovim oblicima, opsegu, svrsi itd.): | [……] |

C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata

| Oslanjanje: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku? | []Da []Ne |

Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraženi u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali predmetni subjekti. 
Napominje se da se trebaju navesti i svi uključeni tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koja ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koje gospodarski subjekt može zatražiti da izvedu radove. 
Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt.

D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja

(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio javni naručitelj ili naručitelj.)

| Podugovaranje: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama? | []Da []Ne Ako da i koliko je poznato, navedite predložene podugovaratelje: […] |

Ako javni naručitelj ili naručitelj izričito zatraži taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke koji se traže u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku kategoriju predmetnih podugovaratelja.

Dio III: Osnove za isključenje

A: Osnove povezane s kaznenim presudama

Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;

- korupcija;

- prijevare;

- teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima;

- pranje novca ili financiranje terorizma;

- dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima.

| Osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora osuđena pravomoćnom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno izravno u presudi? | [] Da [] Ne Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| Ako je odgovor da, navedite: a) datum presude, po kojoj je od točaka od 1. do 6. donesena i razlog(e) za presudu; b) navedite tko je osuđen [ ]; c) ako je izravno utvrđeno u presudi: | a) datum:[ ], točke: [ ], razlozi:[ ] b) [……] c) duljina razdoblja isključenja [……] i konkretne točke [ ] Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| U slučaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje („samokorigiranje”)? | [] Da [] Ne |
| Ako je odgovor da, opišite poduzete mjere: | [……] |

B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

| Plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje obveze plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana? | [] Da [] Ne |
| Ako je odgovor ne, navedite: a) o kojoj je zemlji ili državi članici riječ b) o kojem je iznosu riječ c) kako je ta povreda obveza utvrđena: 1) sudskom ili upravnom odlukom: je li ta odluka konačna i obvezujuća navedite datum presude ili odluke ako je izravno utvrđeno u presudi, trajanje razdoblja isključenja: 2) drugim sredstvima. Navedite: d) je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaćanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaćanja dospjelih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, uključujući, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne? | Porezi | Doprinosi za socijalno osiguranje |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Da [] Ne [] Da [] Ne [……] [……] c2) [ …] d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Da [] Ne [] Da [] Ne [……] [……] c2) [ …] d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……] |
| Ako je relevantna dokumentacija o plaćanju poreza i doprinosa za socijalno osiguranje dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem

Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedećih osnova za isključenje možda preciznije definirane u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle, nacionalnim se pravom može primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” može obuhvaćati više različitih oblika ponašanja.

| Podaci o mogućoj insolventnosti, sukobu interesa ili poslovnom prekršaju | Odgovor: |
| --- | --- |
| Je li gospodarski subjekt, prema svojem saznanju, prekršio obveze u području prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava? | [] Da [] Ne |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unatoč postojanju ove osnove za isključenje („samokorigiranje”)? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt u nekoj od sljedećih situacija: a) u stečaju ili b) u postupku insolventnosti ili likvidacije ili c) u nagodbi s vjerovnicima ili d) u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima ili e) njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud ili f) obustavio je poslovne aktivnosti? Ako je odgovor da: navedite pojedinosti: navedite razloge zbog kojih je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja u tim okolnostima. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Je li gospodarski subjekt kriv za teški poslovni prekršaj? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne [……] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt svjestan nekog sukoba interesazbog svojeg sudjelovanja u postupku nabave? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
| Jesu li gospodarski subjekt ili poduzeće povezano s gospodarskim subjektom savjetovali javnog naručitelja ili naručitelja ili na neki drugi način bili uključeni u pripremu postupka nabave? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
| Je li gospodarski subjekt imao iskustva s prijevremenim raskidom prethodnog javnog ugovora, prethodnog ugovora s naručiteljem ili prethodnog ugovora o koncesiji odnosno naplatom naknade štete ili sličnim sankcijama u vezi s tim prethodnim ugovorom? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Može li gospodarski subjekt potvrditi sljedeće činjenice: a) da nije kriv za ozbiljno lažno prikazivanje pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje kriterija za odabir; b) da nije prikrio takve podatke; c) da je bio u stanju bez odgode priložiti dodatne dokumente koje je zatražio javni naručitelj ili naručitelj te d) da nije pokušao na nedoličan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja ili naručitelja, doći do povjerljivih informacija kojima bi mu se omogućila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepažnjom pružiti krive informacije koje mogu imati važan utjecaj na odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli? | [] Da [] Ne |

D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja

| Isključivo nacionalne osnove za isključenje | Odgovor: |
| --- | --- |
| Jesu li primjenjive isključivo nacionalne osnove za isključenje navedene u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi? Ako je dokumentacija zatražena u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Ako su primjenjive neke od isključivo nacionalnih osnova za isključenje, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? Ako jest, opišite poduzete mjere: | [] Da [] Ne [……] |

Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

U pogledu kriterija za odabir (odjeljak ( ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:

(: Opći navod za sve kriterije za odabir

Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je javni naručitelj ili naručitelj u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski subjekt može ispuniti samo odjeljak( iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:

| Ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir | Odgovor |
| --- | --- |
| Ispunjava tražene kriterije za odabir: | [] Da [] Ne |

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti | Odgovor |
| --- | --- |
| 1) upisan je u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | […] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 2) za ugovore o uslugama: Je li potrebno određeno ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite o čemu je riječ i ispunjava li gospodarski subjekt taj uvjet: [ …] [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

B: Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Ekonomska i financijska sposobnost | Odgovor: |
| --- | --- |
| 1a) njegov („opći”) godišnji promet za traženi broj financijskih godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: i/ili 1b) njegov prosječni godišnji promet za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta (broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 2a) njegov godišnji („određeni”) promet u poslovnom području pokrivenom ugovorom i definiranom u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi za traženi broj financijskih godina iznosi: i/ili 2b) njegov prosječni godišnji promet u traženom području i za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta (broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 3) ako podaci o prometu (općem ili određenom) nisu dostupni za čitavo traženo razdoblje, navedite datum kada je gospodarski subjekt osnovan ili započeo obavljati djelatnost: | [……] |
| 4) u pogledu financijskih omjera određenih u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za tražene omjere kako slijedi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | (utvrđivanje traženog omjera – omjer između x i y – i vrijednosti): [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 5) osigurani iznos njegovog osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti iznosi: Ako su ti podaci dostupni u elektroničkom obliku, navedite: | [……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 6) u pogledu drugih potencijalnih ekonomskih ili financijskih zahtjeva koji bi mogli biti navedeni u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje: Ako je relevantna dokumentacija koja bi mogla biti navedena u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

C: Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Tehnička i stručna sposobnost | Odgovor: |
| --- | --- |
| 1a) samo za ugovore o javnim radovima: U referentnom razdoblju gospodarski subjekt izvršio je sljedeće radove definiranog tipa: Ako je relevantna dokumentacija o zadovoljavajućem izvršenju najvažnijih radova i njihovim rezultatima dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […] Radovi: [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 1b) samo za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama: U referentnom razdoblju gospodarski subjekt isporučio je sljedeće glavne isporuke definiranog tipa ili pružio sljedeće glavne usluge definiranog tipa: pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne: | Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […] Opis Iznosi Datumi Primatelji |
| 2) može angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela, posebno one odgovorne za kontrolu kvalitete: U slučaju ugovora o javnim radovima, gospodarski subjekt moći će angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela da izvedu radove: | [……] [……] |
| 3) koristi se sljedećom tehničkom opremom i mjerama za osiguranje kvalitete te su njegove mogućnosti analize i istraživanja sljedeće: | [……] |
| 4) moći će primjenjivati sljedeće sustave upravljanja opskrbnim lancem i sustave praćenja pri izvršavanju ugovora: | [……] |
| 5) za složene proizvode i usluge koji se trebaju isporučiti ili, iznimno, za proizvode i usluge potrebne za posebnu svrhu: Gospodarski subjekt dopustit će provođenje provjera proizvodnih kapaciteta ili tehničkih kapaciteta gospodarskog subjekta te, prema potrebi, provjera načina analize i istraživanja koji su mu na raspolaganju i mjera za kontrolu kvalitete. | [] Da [] Ne |
| 6) sljedeći dionici imaju navedene obrazovne i stručne kvalifikacije: a) pružatelj usluga ili sam izvoditelj i/ili (ovisno o zahtjevima navedenima u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi) b) njegovo rukovodeće osoblje: | a) [……] b) [……] |
| 7) gospodarski subjekt moći će primjenjivati sljedeće mjere upravljanja okolišem pri izvršenju ugovora: | [……] |
| 8) prosječni godišnji broj radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja za posljednje tri godine iznosio je: | godina, prosječni godišnji broj radnika: [……],[……], [……],[……], [……],[……], godina, broj rukovodećeg osoblja: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) sljedeći alati, postrojenje ili tehnička oprema bit će mu na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora: | [……] |
| 10) gospodarski subjekt možda namjerava dati u podugovor sljedeći dio (tj. postotak) ugovora: | [……] |
| 11) za ugovore o javnoj nabavi robe: Gospodarski subjekt dostavit će tražene uzorke, opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje ne moraju biti priložene potvrde autentičnosti. Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje izjavljuje da će osigurati tražene potvrde autentičnosti. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 12) za ugovore o javnoj nabavi robe: Može li gospodarski subjekt predočiti tražene potvrde koje izdaju službeni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda koja je točno određena upućivanjima na tehničke specifikacije ili norme određene u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne […] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva sustave za osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.

| Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem | Odgovor: |
| --- | --- |
| Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama za osiguravanje kvalitete, uključujući pristup za osobe s invaliditetom? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava za osiguravanje kvalitete mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim sustavima ili normama upravljanja okolišem? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava ili normi upravljanja okolišem mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako je javni naručitelj ili naručitelj odredio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraćeni zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju dostaviti, ako postoje, utvrđeni su u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.
Isključivo za ograničene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije:

Gospodarski subjekt izjavljuje:

| Smanjenje broja | Odgovor: |
| --- | --- |
| Ispunjava objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj kandidata na sljedeći način: Ako su potrebne određene potvrde ili drugi oblici dokazne dokumentacije, navedite za svaku od njih ima li gospodarski subjekt potrebne dokumente: Ako su neke od tih potvrda ili drugih oblika dokazne dokumentacije dostupne u elektroničkom obliku, navedite za svaku od njih: | [….] [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

Dio VI. Završne izjave

Niže potpisani službeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. točni i istiniti i da su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

Niže potpisani službeno izjavljuju da su u mogućnosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:

a) javni naručitelj ili naručitelj ima mogućnost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici, ili

b) najkasnije od 18. listopada 2018., javni naručitelj ili naručitelj već posjeduje predmetnu dokumentaciju.

Niže potpisani službeno pristaju da se [navedite javnog naručitelja ili naručitelja kako su utvrđeni u dijelu I., odjeljku A] omogući pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/točke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite postupak o nabavi: (sažeti opis, upućivanje na objavu u Službenom listu Europske unije, referentni broj)].

Datum, mjesto i, ako je potrebno, potpis/potpisi: [……]

# Footnotes

Infrastrukturne građevine su one koje se mogu podvesti pod pojam infrastrukture prema čl. 3. st. 1. t. 8. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)

Infrastrukturne građevine su one koje se mogu podvesti pod pojam infrastrukture prema čl. 3. st. 1. t. 8. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)

Infrastrukturne građevine su one koje se mogu podvesti pod pojam infrastrukture prema čl. 3. st. 1. t. 8. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)

Naručitelj je načinio predložak izjave na Obrascu 12., koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Odgovornost svih članova zajednice ponuditelja solidarna je prema Naručitelju, te je, u slučaju da jedan ili više članova zajednice ponuditelja ne ispuni uvjete iz podtočke b) ovog članka, Naručitelj ovlašten naplatiti sva jamstva koja dobije od članova zajednice ponuditelja, bez obzira koji član nije ispunio uvjete iz podtočke b)

Predlošci obrazaca i izjava koji se nalaze u prilogu ove Dokumentacije o nabavi su prijedlozi obrazaca i izjava. Ponuditelji mogu dostaviti izjave i u drugom obliku, ali je od važnosti da sadržaj izjave odgovara sadržaju predloženih obrazaca.

Ponuditelj može priložiti životopis i na drugačijem obrascu ako on sadrži sve tražene podatke.

Ovaj podatak će Naručitelj koristiti kod ocjenjivanja stručne sposobnosti ključnog stručnjaka

Ovaj podatak će Naručitelj koristiti kod ocjenjivanja dodatnog specifičnog iskustva ključnog stručnjaka.

Naručitelj je načinio predložak Jamstva za ozbiljnost ponude no tekst jamstva se može razlikovati ovisno o izdavatelju jamstva.

Ponuditelj može dostaviti jamstvo banke u stranoj valuti u EUR-ima u navedenom iznosu u kunskoj protuvrijednosti, ali se obračun u kune obavlja po srednjem tečaju HNB na dan objave Obavijesti o nadmetanju u EOJN RH.

Službe Komisije besplatno će staviti na raspolaganje elektronički servis ESPD-a javnim naručiteljima, naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.

Za javne naručitelje: ili prethodna informacijska obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili obavijest o nadmetanju.
Za naručitelje: periodična indikativna obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, obavijest o nadmetanju ili obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava.

Podatke treba kopirati iz odjeljka I. točke I.1. odgovarajuće obavijesti. U slučaju zajedničke nabave navedite imena svih uključenih naručitelja.

Vidjeti točke II.1.1. i II.1.3. odgovarajuće obavijesti

Vidjeti točku II.1.1. odgovarajuće obavijesti

Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno.

Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban isključivo za statističke potrebe. 
Mikropoduzeća:  poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 2 milijuna EUR.
Mala poduzeća:  poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 10 milijuna EUR.
Srednja poduzeća, poduzeća koja nisu ni mikropoduzeća ni mala poduzeća i koja imaju manje od 250 zaposlenih te čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR,

Vidjeti obavijest o nadmetanju, točku III.1.5.

Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju.

Ako postoje, upućivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi.

Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajedničkog pothvata ili sličnog.

Npr. za tehnička tijela uključena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, točka 3.

U skladu s definicijom iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

U skladu s definicijom iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za isključenje također uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naručitelja (naručitelja) ili gospodarskog subjekta.

U smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).

U skladu s definicijom iz članaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za isključenje uključuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke.

U skladu s definicijom iz članka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).

U skladu s definicijom iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi članka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU.

Uzimajući u obzir prirodu počinjenih zločina (jednokratan, ponovljen, sustavan...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU.

Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u članku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.

Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuću obavijest ili dokumentaciju o nabavi.

Ovaj podatak ne treba navesti ako je isključenje gospodarskih subjekata u jednom od slučajeva navedenih u točkama od a do f obvezno prema primjenjivom nacionalnom pravu bez mogućnosti odstupanja kad je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor.

Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; moguće je da će gospodarski subjekti iz određenih država članica morati ispuniti druge zahtjeve utvrđene u tom Prilogu.

Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Npr. omjer između imovine i obveza.

Npr. omjer između imovine i obveza.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše pet godina i dopustiti iskustvo od više od pet godina.

Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše tri godine i dopustiti iskustvo od više od tri godine.

Drugim riječima, u popis treba uvrstiti sve primatelje i na njemu bi se trebali naći javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge.

Za tehničke stručnjake ili tehnička tijela koji ne pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta, ali na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvrđeno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a.

Kontrolu provodi javni naručitelj ili je u njegovo ime provodi službeno nadležno tijelo države u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.

Napominje se da, ako je gospodarski subjekt odlučio dio ugovora ponuditi podugovarateljima i oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.

Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naručitelju ili naručitelju to dopušta. Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajuća suglasnost.

Ovisno o nacionalnoj provedbi članka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.